# 良渚文化文献目录站 · 后续功能设计报告

> 性质：设计报告，本轮不改一行代码。审阅通过后再动手。 > 日期：2026-10-28 > 输入：① 课程《知识图谱导论》学习资料（03/知识图谱-学习资料.pdf）② 14-网络舆情分析与监测-2.0/2-作业/01 网信办…/网站程序（cacx 分发版）③ 14-网络舆情分析与监测-2.0/2-作业/msyt-GitHub发布（msyt 发布版）④ 你标注的三个问题 > 一句话：三个问题都不是「bug」，是「第一版把课件的四个功能摊成五个页签」的结构问题；后续功能不该现造——cacx 与 msyt 里已有踩过坑的成熟范式，照抄即可。另加三条：F3 文献导入导出（以根目录那两份空白登记表为模板）、F4 xlsx 模板下载/导出 + 单一事实来源、公网发布方案（域名 + Cloudflare）与开源工具选型（§四）。

──────────────────────────────────

## 〇、先把三个问题说清楚（诊断，不含方案）

### 问题 1 · 详情与总览重复

根因不是内容重复，是「详情」被错放成了顶层页签。

详情页本质是下钻页——它必须从某条记录进入、带着「← 返回」的上下文。 现在导航栏把 总览 / 浏览 / 检索 / 详情 / 图谱 并列成 5 个平级入口， 用户点「详情」进去看到的是 当前文献编号：LIT-000002（一个默认值）， 和从列表点进来的效果一样，但失去了来路——所以它看起来像「总览的翻版」。

真正的内容重复有 3 处：

| 重复点 | 总览里的 | 详情页里的 | 该怎么分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图版 | 「图版速览」12 张缩略图 | 「图版（4 张）」带图注+页码 | 总览只放计数与入口，不放缩略图墙 |
| 标签 | 「时间分期标签分布」等 4 张分布条 | 「四维标签」原文 | 总览放分布，详情放这一条的 |
| 规模数 | 6 个大数字卡 | 「文献总数/图版数/复核率」3 个小卡 | 详情页的规模卡是全局数，与本条无关 → 删 |

结论：导航去掉「详情」；总览收敛成「统计 + 入口」；详情只作为下钻页存在。

### 问题 2 · 浏览与检索功能重复，建议合并

这个建议是对的，而且有两个独立证据支持。

证据 A（同一门课的姊妹工程）：msyt 的页签是 总览 / 检索与浏览 / 采集与协作 / 完整性体检 / 采集日志—— 「检索与浏览」本来就是合并的。

证据 B（cacx）：它的 7 个页签是 检索 / 数据面板 / 样本配置器 / 关系图谱 / 设置 / AI 摘要 / 数据同步—— 根本没有独立的「浏览」页。检索页自己就带栏目、年份、日期区间筛选， 浏览需求被检索页吃掉了。

本项目为什么显得重复：我把「浏览」做成「带分类下拉、不带关键词框的列表」， 把「检索」做成「带关键词框的列表」——同一份列表渲染了两遍， 只是顶部控件不同。功能上并无二致。

合并后的形态（一个页签，控件是并集）：

`` ┌─ 文献 ────────────────────────────────────────────────┐ │ [关键词______] [类型▾][语种▾][年份▾][分期▾][空间▾][主题▾] │ │                              [重置] [⬇导出当前结果 CSV] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 命中 67 条 / 返回 20 条    复核覆盖率 19.6%（按状态字段统计） │ │ ① 良渚古城…   2018  DOC-AR｜学术论文  zh｜中文  [标签…]   │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ``

· 关键词留空 = 浏览（按类别翻，一屏扫完）

· 关键词填了 = 检索（关键词 AND 类别，两条件同时生效）

这同时把课件第 13 页的 01/02 两项一次做对，且不新增功能。

### 问题 3 · 知识图谱无法固定

这个要拆成三层，「无法固定」在三层上表现完全不同：

| 层 | 现象 | 根因 | 现状（我这边 / cacx 那边） |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 布局层 | 每次打开，节点位置都不一样 | vis-network 的物理布局初始位置随机，收敛结果自然每次不同 | 我这边：没处理。cacx 那边：也没处理——它只做了「视野自适应」（等 stabilizationIterationsDone 再 fit），布局本身照样每次变。所以不能指望抄 cacx |
| b. 交互层 | 拖动节点后位置丢失；没有「复位」 | 布局是纯前端算的，没有持久化 | 我这边：没做 |
| c. 口径层 | 说不清「现在这张图到底是什么」 | 我只给了 2 个口径（实际返回 / 筛选后总数） | cacx 给了 3 个：分析口径（min_degree=2）12162 节点 / 29069 边 / 886 连通块；画布默认 300 节点 / 2995 边；聚焦某机构 1 跳 815 节点 / 4288 边。它的《使用前必看》专门警告「数字有三个口径，别混着念，念错当场被问住」 |

还有一条我这边更严重的（cacx 用另一种方式绕过了）：

> cacx 实测：画布容器 798×620 CSS 像素，自动铺满后 缩放比 ≈ 0.27； > 节点间距约 19 像素，标签实际字号 2–3 像素。 > 结论：「默认视图下在图上瞄准并点中一条指定边几乎不可能成功」。

我这边更糟：默认画 600 节点 / 7 140 边，密度是它的 2 倍。 → 光修布局不够，还得把「点边」从画布上挪走（cacx 的解法：画布 + 边列表双通道， 演示只走边列表）。

──────────────────────────────────

## 一、三个参照系各自能提供什么

### 1.1 学习资料（PDF）——给的是**扩展项**的工具，不是第一版的工具

| 工具 | 实查 | 对后续功能的价值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| cnSchema（模式设计） | GitHub 上 OpenKG/ChineseSchema 已 404，分发入口在 openkg.cn 平台内 | 写「良渚知识图谱 Schema」的规范参照 | ✅ 用它的规范，不接它的运行时（RDF/OWL 与 SQLite 表结构不兼容，硬接要加转换层） |
| OneKE（schema 引导 LLM 抽取） | ★197，WWW 2025，Schema-Guided LLM Agent | 做「实体/关系候选生成」的旁路 | 🟡 可选：走 cacx/ai/ 同款旁路范式（只出候选、人工确认才入库） |
| DeepKE（监督式抽取） | ★4490 | 200 篇考古文本的实体标注成本极高 | 🔴 不做 |
| NeuralKG（图嵌入/链接预测） | ★401 | 200 篇撑不起一个可信嵌入模型；且不可解释 | 🔴 不做 |
| FoggyDawn/GitHubRepository-KG | ★0，Python，2026-02-10 | 「扩 cnSchema → 抽某对象域的关系 → 出图」这条链路它走通过一遍 | 📖 抄范式不抄代码 |

> 一个必须讲清的边界：学习资料讲的是《知识图谱导论》的方法论， > 第 5 周课件讲的是《AI 辅助 Web 开发》的四个动作。本课作业用得上的是后者； > 前者对应的是「扩展项」或课程后续模块。所以「后面的功能」里，图谱类功能 > 应该排在课件扩展项之后，而不是当成主线。

### 1.2 cacx（网信办）——提供**工程范式**，尤其三样

| 拿什么 | 具体是什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| ① 页面组织的分寸 | 7 个页签，没有独立浏览页 | 直接印证问题 2 的合并方案 |
| ② 图谱的三口径 + 后台计算 | 分析口径 / 画布默认 / 聚焦子图；介数中心性后台算，页面显示「正在计算：介数中心性 · 已等待 N 秒」，其他页面照常用；同一时刻只允许一个图谱计算；全库口径一次要 460 秒 | 我现在是同步算（请求里阻塞）→ 节点一多必然卡。批次 2 要改成后台任务 |
| ③ 交付形态与任务范式 | 分发版：自带 runtime\、slim 版、《【使用前必看】README.txt》、《任务指引/00~05》——每一份是一道独立任务的提示词，整段复制给 AI 就能开工 | 后续功能照这个格式写成任务卡（见 §四） |

cacx 的演示脚本里还有几条「投屏会翻车」的实测教训，直接适用于我们的演示： 浏览器缩放必须 100%、别用 Ctrl+滚轮；提前把要讲的关系点过一遍； 接口在计算期间会变慢（1~4 秒），别在台上临时调接口求证。

### 1.3 msyt（民生e网通）——提供**组织范式**

| 拿什么 | 具体是什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| ① 「检索与浏览」合并 | 5 页签：总览 / 检索与浏览 / 采集与协作 / 完整性体检 / 采集日志 | 直接印证问题 2 |
| ② 完整性体检 | 硬问题 / 软警告 / 已识别的增量 分列，不混在一起 | 批次 2 做一个「数据体检页」——良渚数据的复核率只有 19.6%，页面不体检就容易被误读为「全部已核」 |
| ③ 权限两道 | 界面层（非管理员看不到管理页签）+ 接口层（require_admin，手构请求也得 403） | 批次 4 挂公网前的底线 |
| ④ 公开暴露加固清单（SECURITY.md） | ① 关 Swagger/OpenAPI ② /api/health 只回 {"ok":true} ③ 站点口令 ④ 限速+统一登录失败文案 ⑤ 运行时文件不进版本库 | 见 §五：我现在就犯了第 ② 条 |
| ⑤ 协作采集 | 成员端 agent 在自己电脑采 → 回传并入权威库；任务池/领活/退活/回收 | 批次 4（需要时才做） |
| ⑥ 已知局限的写法 | 把「前台不可达 ≠ 信息不存在」「站方限制 ≠ 漏采 bug」写进文档 | 我们的数据也有同类问题（如「202 篇有 MD、177 篇有页标」），要写清楚 |

──────────────────────────────────

## 二、后续功能总览（四批，按依赖排序）

``` 批次 1  修结构 + 补接口（不改架构）      4 天     ← 你提的三个问题 + 导入导出 + 模板 ├ F1 页面重组：去「详情」、并「浏览+检索」、总览收敛 ├ F2 图谱固定三件套：确定性布局 + 坐标持久化 + 口径三件套 + 边列表 ├ F3 导入导出：以根目录两份空白登记表为模板，预检→确认→入库，6 种导出形态 └ F4 模板下载/导出 + ★ 单一事实来源（registry_columns.json）

＋ 公网三项（与批次 1 并行做，见 §四）：订阅件过滤 / 站点口令 / 限速与统一失败文案 ＋ 开源工具：OpenRefine（BSD-3-Clause，本机 Java 已装）作离线标签清洗工具

批次 2  课件扩展项里「我们能做」的        3~5 天 ├ E1 检索增强（分词双模式 + 领域词典）      ← 抄 cacx ├ E2 数据面板（分布图 + 离线导出）          ← 抄 cacx ├ E3 样本配置器（分层抽样 + 口径页脚）      ← 抄 cacx，主库并入要用 ├ E4 AI 摘要 / 问答（旁路范式）            ← 抄 cacx/ai └ E5 数据体检页（硬问题/软警告/增量分列）   ← 抄 msyt

批次 3  知识图谱真正升级（需前置）        5~8 天 ├ K1 Schema 落地（cnSchema 规范） ├ K2 抽取层（规则主干 + OneKE 旁路 + 证据链） ├ K3 指标与后台计算（networkx + 介数/社区 + 任务队列） └ K4 公开暴露防护（msyt SECURITY 五条）

批次 4  团队级（按需）                  3~5 天 ├ C1 多机协作采集（msyt 范式） └ C2 主库并入（xlsx 交接口 + 幂等合并） ```

依赖关系：批次 1 → 批次 2 → 批次 3 → 批次 4。 批次 3 的 K1 依赖「拿到教师最新版受控词表」——这是唯一的外部卡点。 F3 独立于其他所有批次，随时可插队。

§四 的四份扩展项草稿 ↔ 批次的对应（读的时候对号入座）：

| 课件右列 | §四 草稿 | 落在哪个批次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全文检索与 AI 问答 | 草稿 4（④a 分词词典 / ④b AI 问答） | E1 + E4 | ★ 底子最好，最值得做 |
| 地图、时间线、统计图 | 草稿 3（③a / ③b / ③c） | E2 + 新增地图 | ★ 统计图纯代码；地图数据先行 |
| 登录与个人收藏 | 草稿 1 | 新增（本批次表未列） | 建议做第 2 档「本地多用户」 |
| 在线录入与共同编辑 | 草稿 2 | C1 的轻量版 | ★ 建议提案—审核制替代实时协同 |

⭐ 真正的一气呵成顺序不在这里，在 §五（P0→P3，8~10 人日，P0 一次把 schema 加好，后面不改表）。

──────────────────────────────────

## 三、批次 1 详细设计（你提的三个问题）

### F1 · 页面重组

改什么

| 现状 | 改成 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 导航 5 项：总览/浏览/检索/详情/图谱 | 4 项：总览 / 文献 / 图谱 / 体检（体检属批次 2）<br>本批先做 3 项：总览 / 文献 / 图谱 | 详情是下钻页，不该占导航位 |
| 两个列表页 | 合并为一个「文献」页 | 见问题 2 的两条证据 |
| 总览里的「图版速览」12 张缩略图 | 换成 「图版速览」改为 2 张 + 「全部 3 162 张」入口 | 缩略图墙与详情页重复，且 12 张里 6 张是示意图，意义不大 |
| 总览 6 个大数字卡 | 保留（这是总览的价值所在） | — |
| 详情页顶部 3 个小卡（文献总数/图版数/复核率） | 删掉（全局数与本条无关） | 问题 1 的第三处重复 |
| 详情页「相似文献」 | 保留 | 这是详情独有的价值 |

合并后的「文献」页控件（并集）

`` 关键词框（占位：题名/作者/关键词/MD全文/原始JSON） 类型 ▾ 语种 ▾ 年份 ▾ 分期 ▾ 空间 ▾ 主题 ▾ 谱系 ▾ [重置] [⬇导出当前结果 CSV] 口径行：命中 67 条（关键词 AND 类别）| 返回 20 条 | 库内 200 条 | 复核覆盖率 19.6% ``

后端要动的地方（很小）：

· GET /api/literatures 已经同时支持 q 和各维度筛选 → 后端不用改

· 前端把 browse 与 search 两个渲染函数合并成一个 renderList(params)

· 路由：#/browse 与 #/search 都跳到 #/lit

· 「详情」从导航移除，保留 hash 路由 #/lit/LIT-xxx（外部链接、报告里引用的地址不变）

验收

1. 导航只剩 3 项；点「详情」不再出现（但 #/lit/LIT-000001 直接访问仍能进）

2. 「文献」页关键词留空 → 显示 200 条；填「玉琮」→ 显示 67 条；再叠加「类型=学位论文」→ 显示交集（核对不是并集）

3. 总览页与详情页逐块比对，无重复区块

4. 旧 hash #/browse #/search 仍可用（不 404）

工作量：前端 1 天（合并渲染函数 + 改导航 + 调总览），后端 0（可选加一个 mode 参数，默认全量）

──────────────────────────────────

### F2 · 图谱固定（三件套 + 一条兜底）

#### ① 确定性布局（解决「每次打开位置都不同」）

方案：布局在后端算，用 networkx 的确定性算法，前端只画不模拟。

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 算法 | nx.spring_layout(G, seed=42, k=..., iterations=...)；节点过多时换 nx.kamada_kawai_layout 或 nx.fruchterman_reingold_layout(seed=42) |
| 坐标存哪 | graph_nodes 加两列 x REAL, y REAL；migrate / rebuild-graph 时算好写入 |
| 前端 | physics: false（关掉物理引擎）+ 节点带 x/y；用 fixed: true 防止拖动漂移 |
| 尺寸归一 | 算完把坐标缩放到 [-1, 1]，前端按画布尺寸线性映射 → 与画布大小无关 |

为什么不抄 cacx：cacx 用的还是前端物理布局，它只做了「等稳定后再 fit」， 布局本身每次都变（它的演示脚本里也承认「位置可能略有不同」）。 → 这一条要自己写，比抄更值钱。

代价：后端算布局的时间。3000 节点 spring_layout 大约 1–3 秒， 可以接受；超过 1 万节点要改用子图采样 + 预计算。

#### ② 坐标持久化 + 用户微调可存

| 能力 | 做法 |
| --- | --- |
| 拖动后保存 | 拖动结束（dragEnd）POST 节点新坐标 → 写 graph_nodes.x/y（带 layout_version 标记） |
| 「固定 / 自由」开关 | 固定 = 用存下来的坐标；自由 = 交回物理引擎 |
| 「复位布局」按钮 | 清掉人工坐标，回到自动算的版本 |
| 何时重算 | 换筛选条件时，如果子图变了就重算（子图内相对位置尽量保持：可把旧坐标投影到新子图上） |

一个务实的取舍：第一版可以不做拖动保存（只做「固定 + 复位」）， 因为拖动保存会带来「不同人打开看到的图不一样」的新问题。先固定，别急着个性化。

#### ③ 口径三件套（解决「说不清这张图是什么」）

现在只有 2 个口径，按 cacx 的教训要补成 3 个：

| 口径 | 含义 | 本项目当前值 |
| --- | --- | --- |
| ① 筛选后总量 | 当前筛选条件下图谱本来有多少 | 3 491 节点 / 31 876 边（min_degree=1） |
| ② 画布实际绘制 | 因为 limit 截断，实际画出来多少 | 600 节点 / 7 140 边（limit=600） |
| ③ 聚焦子图 | 聚焦某节点 N 跳后的规模 | 聚焦 lit:LIT-000175 1 跳 = ? 跳 |

界面必须同时显示这三个，并写一句： 「念数字前先看口径区；口径变了就得重测」—— 这是 cacx《使用前必看》和演示脚本都强调的。

顺带：min_degree 滑块要显示「改这个数字，图会变成什么样」的即时预览（节点/边数实时变）， 否则用户调完不知道效果。

#### ④ 兜底：把「点边」从画布挪到列表（解决「点不中」）

cacx 的实测结论直接适用：画布缩到 0.27 时边只有 19px、标签 2–3 像素，点不中。 我这边 600 节点 / 7 140 边，密度是它 2 倍，更点不中。

做法（照 cacx）：画布左边、边列表右边，两者联动：

· 边列表可排序（按关系类型 / 按证据条数 / 按文献号）、可搜索

· 点列表某一行 → 画布聚焦到那对节点（其余淡出）→ 右侧出证据

· 画布点边 → 列表对应行高亮滚动

· 「演示只走边列表」——这条要写进演示脚本

边列表的数据来源：/api/graph 现在只返回前 limit 个节点及其边。 需要补一个 /api/graph/edges —— 返回筛选后的全部边（可分页、可搜索）， 不截断节点。边数 3 万条，SQLite 查没问题。

#### ⑤ 后台计算（防止大图卡死）

我现在的 /api/graph/analysis 是同步算的（networkx 介数中心性在请求里阻塞）。 cacx 的实测：全库介数中心性要 460 秒，它因此改成后台任务 + 页面显示「正在计算：介数中心性 · 已等待 N 秒」+ 同一时刻只允许一个计算。

建议照抄：

· 算力重的指标（介数中心性、Louvain 社区）放后台任务

· 页面轮询进度（/api/graph/analysis/status）

· 单任务锁：已在算就返回「另一个计算正在进行中」

· 先给度数（秒级），介数与社区稍后补上——别让用户等

工作量

| 子项 | 后端 | 前端 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 确定性布局 | 1.5h（layout 计算 + 存 x/y + 归一） | 30min（physics:false + 用 x/y） | 2h |
| ② 固定/复位（不含拖动保存） | 20min | 30min | 50min |
| ③ 口径三件套 | 40min | 40min | 1.3h |
| ④ 边列表 + 联动 | 40min（新端点） | 1.5h | 2.3h |
| ⑤ 后台计算 | 2h（任务队列 + 状态 + 锁） | 1h（轮询 + 进度条） | 3h |
| 合计 |  |  | ≈ 1.5 人日 |

验收（照 cacx R2 的验收标准写法）

1. 同一筛选条件下连续打开 3 次图谱，节点位置完全一致（截图比对）

2. 改 min_degree 后再改回来，布局回到原样

3. 边列表能搜到某条边（如 LIT-000175），点它 → 画布聚焦 + 右侧出证据（题名/图注/页码）+「打开文献」可达

4. 口径区三个数字都在，且与「筛选后总量」页签的独立统计一致

5. 焦点在 3 491 节点时点「分析指标」，页面不卡死（其他页签照常用），显示进度

### F3 · 文献导入与导出（以根目录那两份表为模板）

#### 先说清那两份「模板」到底是什么（实测，不是猜的）

| 文件 | 结构 | 内容状态 |
| --- | --- | --- |
| 02(良渚文化)(…)/文献基本信息登记表.xlsx | 204 行 × 32 列 | 空白模板——只有表头 + 200 行空行；只有第 5 行有 3 个零散值（序号 1 / 主题「良渚」/ 题名「《早期中华文明的整体性与区域性》」） |
| 02(良渚文化)(…)/文献图像信息登记表.xlsx | 204 行 × 26 列 | 空白模板——200 行几乎全空（只有序号） |

它们是「给人填的空白登记表」，不是数据表。 而它们的表结构规范是固定的：

`` 行1  标题          「宁波地域文明探源工程（二期）文献基本信息登记表」 行2  填写说明      「带*字段必填；标签填写受控词表代码及名称，可多值并列（用；分隔）…」 行3  （空行） 行4  表头          32 列 / 26 列 行5+ 数据 ``

与 05_登记表/00-最终版 的关系（实测）：

· 文献表：列名与顺序完全一致，最终版只多 2 列 → 数据来源类型*、来源判据（痕迹）（两列在最终版 200/200 全填满）

· 图像表：列名与顺序完全一致（26 列），最终版把 200 个空行换成了真实的 3 162 行

> 所以「导入导出」= 让这个空白模板成为双向的接口： > 导入 = 别人填好这张表 → 灌进网站；导出 = 网站里的数据 → 导成这张表的格式 → 交出去/存档。 > 而且它天然把组内协作和并入主库串起来了（见 §3.3 末尾的闭环）。

#### 设计要点 1 · 按「列名」匹配，不按「列号」

32 列模板与 34 列最终版列名顺序一致，所以按列名匹配可以同时吃两种：

| 情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 模板 32 列 | 正常导入；提示「本表缺 数据来源类型*、来源判据（痕迹） 两列，将留空」 |
| 最终版 34 列 | 正常导入，两列一起进 |
| 列名带 * | * 是必填标记，不是列名的一部分 → 比对前统一去掉尾部 * |
| 列名不认识 | 忽略并列出（不阻断导入） |
| 关键列缺失（如没有「文献标识符」） | 直接拒绝，报清楚缺哪列 |

#### 设计要点 2 · 表头定位不能写死「第 4 行」

规则：扫描前 12 行，找含「文献标识符」或「图像标识符」（去 * 后）的那一行作为表头； 数据行 = 表头行之后所有非空行。标题行、填写说明行不算数据（否则会被当成一行脏数据导入）。

> ⚠ 这也是要顺手修的既有隐患：现在 migrate.py 的 _read_sheet() 用「非空单元格数 > 5」定位表头。 > 迁移时够用（表结构我们自己控制），但导入器必须改成按关键列名定位—— > 万一对方在「填写说明」行里写了一大段分列说明，就会整表错位。 > 同一个函数两套用途，要拆开。

#### 设计要点 3 · 导入必须是「预检 → 人工确认 → 入库」三步

预检报告（dry-run）必须给出四类计数 + 三张清单：

| 分类 | 判定 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| 新增 N | 标识符在库里不存在 | 插入 |
| 更新 N | 标识符已存在、且内容有变化 | 逐条列出「原值 → 新值」，人工确认 |
| 跳过 N | 标识符已存在、内容完全相同 | 跳过 |
| 冲突 N | 标识符相同但关键字段不同（如同一 LIT 的题名/类型变了） | 默认不覆盖，逐条人工裁决 |

外加：

· 缺必填清单：* 标记字段为空的行 → 拦在库外，报告列出行号与缺哪几列

· 缺列提示：表里没有的列（32 列模板缺 2 列）→ 说明这 2 列将留空

· 图像表专属：逐行检查 图像相对路径 指向的文件在磁盘上是否存在，输出两张清单

· 「登记表有但磁盘没有」（→ 这些行不能进正式表，否则详情页空图、图谱的 contains 边指向不存在的图）

· 「磁盘有但登记表没有」（→ 潜在漏登记）

#### 设计要点 4 · 幂等 + 不覆盖 + 可回滚

| 要求 | 做法 |
| --- | --- |
| 幂等 | upsert 主键 = 文献标识符 / 图像标识符；同一份文件导两次，第二次应全部「跳过」，库零变化 |
| 不误伤 | 冲突项默认不覆盖；更新项先列差异再落库 |
| 可回滚 | 导入前用 SQLite backup API 把库快照到 data/backups/lzkg-<时间戳>.db（几秒） |
| 留痕 | 新增 import_log 表：时间、文件名、来源、增/改/跳/冲突数、必填缺失数、操作人 |

#### 设计要点 5 · 三条导入通道

| 通道 | 命令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CLI | `python -m lzkg import <xlsx> --kind lit\ | img [--dry-run\ |
| Web 上传 | 页面「导入」按钮 → 选文件 → 看预检报告 → 确认 | 组内成员零门槛用 |
| 拖拽 | 把 xlsx 直接拖到列表页 → 自动预检 | 顺手 |

Web 导入要限量（单文件 ≤ 20 MB / ≤ 5 000 行），超了提示走 CLI。

#### 设计要点 6 · 导出要出 6 种形态

| # | 形态 | 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 模板版（文献 32 列 / 图像 26 列） | xlsx | 与根目录那两份完全同构（行1 标题 / 行2 说明 / 行3 空 / 行4 表头 / 行5+ 数据）。别人拿到就能直接填 |
| ② | 完整版（34 列） | xlsx | 多 数据来源类型 来源判据（痕迹），信息最全，主库对接用 |
| ③ | 精简版（≈10 列必填） | xlsx | 给不需要全字段的人 |
| ④ | 当前筛选结果 | xlsx + CSV | 列表页「⬇导出当前结果」（CSV 已有） |
| ⑤ | 机器可读 | JSONL / CSV | 程序对接 |
| ⑥ | 主库字段映射 | CSV | 已有 export nbkg |

导出三条硬要求：

1. 主格式必须是 xlsx，不能只给 CSV —— CSV 会丢「填写说明」行和表头样式，别人拿到没法直接填。

2. 必须带口径页脚：导出时间、筛选条件、条数、数据版本（CSV 已有，xlsx 放第二个 sheet「导出说明」）。

3. round-trip：导出的文件能原样导回去（这是验收硬判据，不是锦上添花）。

#### 这条链顺带把协作和并库串起来了

`` 组员拿 ① 模板版导出 → 本地填自己那部分 → 交回 xlsx → 审核方 import --dry-run 看冲突 → 逐条裁决 → --commit → 导出 ② 完整版 → 并入 nbkg 主库 ``

这就是 msyt 说的「CSV 是唯一交接口」的同构做法——只不过我们交的是 xlsx（保格式）。

#### 工作量

| 子项 | 后端 | 前端 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表头定位 + 列名映射（含去 *） | 1.5h | — | 1.5h |
| 预检（增/改/跳/冲突/缺必填/缺列） | 2.5h | — | 2.5h |
| staging + 确认入库 + 幂等 | 2h | — | 2h |
| 备份与回滚 | 1h | — | 1h |
| 图像表磁盘校验 + 两张清单 | 1h | — | 1h |
| CLI 命令 | 1h | — | 1h |
| Web 导入（上传/拖拽 → 预检 → 确认） | 1h | 2.5h | 3.5h |
| 导出（6 种形态 + 模板结构 + 口径页脚） | 2.5h | 1.5h | 4h |
| 验收（round-trip 自动化） | 1.5h | — | 1.5h |
| 合计 |  |  | ≈ 2.5 人日 |

#### 验收（编号可判定）

| 编号 | 标准 |
| --- | --- |
| F3-1 | 根目录那两份空模板原样导入不报错（0 行数据 → 0 变更） |
| F3-2 | 32 列模板与 34 列最终版都能导入（按列名匹配，不是列号） |
| F3-3 | 同一份文件连导两次 → 第二次全部「跳过」，库内容零变化（幂等） |
| F3-4 | 预检四类计数正确，冲突项逐条列出「原值 → 新值」 |
| F3-5 | 缺必填项的行被拦在库外，报告列出行号与缺失列 |
| F3-6 | 导入图像表时输出「登记表有但磁盘无」/「磁盘有但登记表无」两张清单 |
| F3-7 | 导出的 xlsx 行1/行2/行4 结构与模板一致，且能原样导回（round-trip） |
| F3-8 | 导出文件带口径页脚（时间/条数/筛选/数据版本） |
| F3-9 | 表头行不在第 4 行时也能正确识别（构造用例） |
| F3-10 | 导入前自动备份，误操作可用备份回滚 |

──────────────────────────────────

### F4 · 站点的「xlsx 模板下载 / 导出」

核心判断：模板不能是「下载一个附件」，必须由代码生成—— 否则导入器和模板会各自漂移（今天就实测到「32 列模板 vs 34 列最终版」这类问题）。

★ 单一事实来源（这一条是 F4 的全部意义）

现在列定义散在三个地方： migrate.py 的 LIT_COLS/IMG_COLS → make_templates.py 的 LIT_DICT/IMG_DICT → 根目录那两份 xlsx 本身。 改一处忘另两处 = 模板和导入器对不上。

收口成一个文件：

`` lzkg/schema/registry_columns.json        ← 列定义的唯一来源 { "literatures": { "sheet": "文献基本信息", "title": "宁波地域文明探源工程（二期）文献基本信息登记表", "note":  "填写说明：带*字段必填；标签填写受控词表代码及名称，可多值并列（用；分隔）…", "columns": [ {"no":1,  "name":"序号",         "required":false,"width":8,  "example":"1"}, {"no":2,  "name":"文献标识符*",   "required":true, "width":18, "example":"LIT-000001"}, {"no":22, "name":"开放类型/使用条件","required":false,"width":24,"example":"开放获取(OA)"}, {"no":33, "name":"数据来源类型*", "required":true, "width":22,"example":"S1｜中国知网(CNKI)", "in_template32": false, "note":"最终版新增列；32列模板缺此列时留空"} ] }, "images": { ... } } ``

然后四件事共用它：

| 谁 | 读什么 |
| --- | --- |
| 站点「下载空白模板」按钮 | 生成 xlsx |
| make_templates.py | 生成 _docs/字段模板/*.xlsx |
| 导入器 | 列名映射 + 必填校验 + 缺列提示 |
| 根目录那两份 xlsx | 由它生成（或至少逐列比对验证一致） |

→ 「模板下载」「模板导出」「导入校验」永不漂移。

站点上的四个按钮

| 按钮 | 位置 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| ⬇ 下载空白模板（文献） | 文献页 / 导入面板 | 32 列 xlsx：行1 标题 / 行2 填写说明 / 行3 空 / 行4 表头 |
| ⬇ 下载空白模板（图像） | 同上 | 26 列 xlsx |
| ⬇ 导出当前结果 | 文献页 | xlsx + CSV（CSV 已有） |
| ⬇ 导出模板版 / 完整版 | 导出面板 | F3 的 6 种形态 |

两条硬要求：

1. 模板必须带「填写说明」行（就是根目录那两份的第 2 行原文）——

交付给别人时，表格本身要能自我解释，不能靠口头交代。

2. 下载的模板要与根目录那两份一致 → 用同一份 registry_columns.json 重新生成后，

与 02(良渚文化)(…)/文献基本信息登记表.xlsx 做逐列比对（列名 + 顺序）， 必须 0 差异才算通过（这是 F3-7 的加强版）。

为什么这条值得单独做：组内协作、跨组交换、主库并入，全都要靠这张表。 它就是本项目的对外数据契约。

──────────────────────────────────

## 四、公网发布方案（域名 + Cloudflare）与开源工具选型

### 4.1 现状：本机已具备的条件（实测）

| 条件 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| cloudflared | ✅ 已装 | C:\Users\you\AppData\Local\Programs\cloudflared.exe |
| Java 26 | ✅ 已装 | OpenRefine 可直接跑 |
| defusedxml | ✅ 0.7.1 | 解析上传 xlsx 内部 XML 时防 XXE / billion laughs |
| lxml / openpyxl / jwt / httpx | ✅ 已装 | — |
| 隧道 + 启停脚本范式 | ✅ 现成 | msyt 的 web.ps1 start -Tunnel + tunnel-domain.txt + cloudflared-tunnel.token |
| msyt/auth.py | ✅ 现成可移植 | 密码哈希 scrypt（标准库，零依赖，比 PBKDF2 强）+ members 白名单 + 邮箱域策略 |
| 域名 | ⬜ 你填 | tunnel-domain.txt 一行一个域名 |

直接抄 msyt 的三步（已实测过的那套）：

```powershell cloudflared tunnel create lzkg-local      # 令牌存 data/cloudflared-tunnel.token

# data/tunnel-domain.txt 填域名（一行）      # 启停脚本自动读，换域名不用改脚本

.\web.ps1 start -Tunnel ```

三个坑（msyt 踩过的，直接抄）：

· 域名用同级子域（lzkg.example.com）——两级子域（api.lzkg.example.com）证书可能一直签不下来

· 隧道日志报 failed to dial to edge with quic: timeout → 本机 UDP 不通 →

在 tunnel-protocol.txt 写 http2 走 TCP，通常立刻通

· 公网访问被弹到 cloudflareaccess.com/.../login → 那是 Access 门在起作用，不是故障

### 4.2 暴露到公网前的八条硬规矩（按「仅成员内部开放」重新定）

> ★ 2026-10-28 用户明确：公网仅成员内部开放，用于组内协作与调试， > 资料展示与下载无需过严。 > → 这条把风险方向整个换了个：不是「版权泄露」，而是「搜索引擎收录」。 > 内容层放开，但必须在能挡住爬虫的位置做受限访问。

| # | 规矩 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关 /docs、/redoc、/openapi.json | 建议 | 内部也用不上；它是一张接口地图 |
| 2 | /api/health 只回 {"ok": true} | 建议 | 完整信息含本机绝对路径 |
| 3 | ★ 访问控制（Cloudflare Access 优先） | 核心 | ★ 这就是「仅成员开放」的唯一实现，见下 |
| 4 | 限速 + 统一登录失败文案 | 建议 | 防扫描与账号枚举 |
| 5 | 运行时文件（库/令牌/账号）不进版本库 | 保持 | 靠 .gitignore |
| 6 | ~~按「开放类型/使用条件」过滤内容~~ | ★ 取消 | 你已明确：内部展示与下载无需过严 |
| 7 | ★ 防搜索引擎收录 | ★ 必须 | 见下 |
| 8 | 下载/导出留痕（谁、何时、导了什么） | 建议 | 内部协作也要能追责 |

第 3 条 · 受限访问怎么做（三选一，按可靠性排序）

| 方案 | 爬虫能不能拿到内容 | 实现成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare Access | ★ 拿不到（CDN 层直接 302 到登录页，内容根本不出 Cloudflare） | 低 | ★ 首选。msyt 已实测过（弹到 cloudflareaccess.com/.../login）——那不是故障，是门在起作用 |
| 应用内口令（Cookie 7 天） | 拿不到内容，但能拿到登录页 HTML | 中 | 需自己做会话与限速（msyt 的 auth.py 可移植） |
| 只靠 noindex / robots.txt | ★ 能拿到内容（爬虫照样抓） | 极低 | ❌ 不够 |

第 7 条 · 防搜索引擎收录（因为第 6 条放开了内容，这条就是最后一道闸）

`` robots.txt            User-agent: *  Disallow: / 页面 <meta name="robots" content="noindex, nofollow"> 响应头 X-Robots-Tag: noindex ``

★ 逻辑链：既然内部资料可以展示，一旦被 Baidu/Google 收录 = 等于公开泄露。 所以「内容放开」和「搜索引擎收录」必须成对考虑—— 放开内容 + 不封爬虫 = 最坏组合。 配上 Access 门就安全得多（爬虫被挡在 CDN 外，根本读不到内容）。

第 8 条 · 内部也要留痕：导出 xlsx / 下载 PDF / 跑 AI 问答，都写一条 access_log （谁 / 何时 / 导了什么 / 从哪台 IP）——内部协作最怕的不是外泄，是「不知道谁改的」。

| # | 规矩 | 我们的现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关 /docs、/redoc、/openapi.json（= 一张接口地图） | ★ 现在开着（FastAPI 自带） |
| 2 | /api/health 只回 {"ok": true}（完整信息含本机绝对路径） | ★ 现在泄露 db 全路径 |
| 3 | 站点访问口令（Cookie 7 天） | 未做 |
| 4 | 限速 + 统一登录失败文案（防撞库与账号枚举） | 未做 |
| 5 | 运行时文件（库/令牌/账号）不进版本库 | 靠 .gitignore，需保持 |
| 6 | ★ 按「开放类型/使用条件」过滤 | 未做 |

第 6 条为什么是良渚特有的：网信办公文本来就全部公开，所以 cacx 那边没这个问题。 但良渚这批里，「机构订阅获取｜CNKI」42 条 + 「付费（机构订阅下载）」8 条 +「机构订阅获取｜CNKI（机构图书馆）」26 条 —— 这些订阅件不能随公网站点外传。

两种口径，请选（我倾向前者）：

| 方案 | 效果 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| A. 订阅件完全不出现（推荐） | 公网版只暴露 开放获取(OA)、公开（知网/维普下载）、出版商官网的条目；订阅件根本不在列表里 | 公网版条数少于本机版，要写明差多少 |
| B. 订阅件可见但内容受限 | 列表里能看见题录，但摘要/全文/图版/来源链接不可点 | 需要逐字段级权限判断，复杂且容易漏 |

还要做（针对「外网人好奇访问」）： 关 Swagger · health 脱敏 · 站点口令（Cloudflare Access 与应用内口令二选一，两者叠加最稳）· 限速 + 统一失败文案 · 错误页不泄露本机路径。

建议分两步走：

`` ① 现在：仅本机 127.0.0.1（已完成） ② 要公开时：先做「★ Access 门 + robots/noindex + 脱敏」三件（半天）→ 再挂隧道 挂之前先在局域网试一遍（别直接上公网） ``

> ★ 内容层不再按「开放类型」过滤（内部协作不需要）； > 受限只做在访问层（Access 门）+ 收录层（robots/noindex）。

### 4.3 开源工具选型（★ 本机已装的就能用）

| 工具 | 许可证 | 本机 | 用在哪 | 运行时依赖？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenRefine | BSD-3-Clause | ★ Java 26 已装，可直接跑 | ★ 标签规范化（GREL 表达式 + 可视化聚类 + 人工确认）+ 多格式导出（Excel/CSV/TSV/JSON/JSON-LD/RDF 等，具体以官网 Export 菜单为准） | ❌ 不是，是离线清洗工具 |
| openpyxl | MIT | ✅ 3.1.5 | 写 xlsx 模板与导出 | ✅ 是 |
| defusedxml | PSF | ✅ 0.7.1 | ★ 解析用户上传的 xlsx 内部 XML 时防 XXE / billion laughs | ✅ 是 |
| lxml | BSD | ✅ 6.1.1 | 生成 XML 导出（若主库要 RDF/XML） | 可选 |
| python-calamine | MIT | ⬜ 可装 | 快速只读 xlsx（校验上传时比 openpyxl 快，不执行公式） | 可选 |
| xmlschema | MIT | ⬜ 可装 | XSD 校验（若走「XSD 当单一事实来源」路线） | 可选 |
| msyt 的 auth.py | 自有 | ✅ 现成 | ★ 密码哈希 scrypt（标准库、零依赖、比 PBKDF2 强）+ members 白名单 + 邮箱域策略 | ✅ 移植 |

★ OpenRefine 怎么用（这就是「参考开源 XML 工具」的最优解）

我们的最大数据痛点是一码多义的标签（S-0802 下 18 个名称、S-0801 下 11 个、R-0199 下 8 个）。 OpenRefine 正是干这个的，而且本地跑、数据不出机、有中文界面：

`` ① 用本站「导出当前结果」导出 文献基本信息.xlsx ② 丢进 OpenRefine（本地小服务器，不联网也能用） ③ 用 GREL 表达式把标签列拆成「代码 / 名称 / 限定」三列； 用聚类把「同码不同名」挑出来，人工确认归并 ④ 导出 xlsx → 回本站导入（走 F3 的「预检 → 确认」通道） ``

它的定位必须说清：

· ✅ 离线清洗工具（人来用），不是网站运行时的一部分

· ✅ 不能成为启动依赖（Java + 一个大 jar，交付包会变重）

· ✅ 但它是我们数据质量最缺的那块的最佳解法

· 备选：csvkit 或 Python 脚本也能拆分，但没有可视化聚类和人工确认界面

★ xlsx 上传的两个安全点（xlsx 本质是 zip + XML）：

| 风险 | 处置 |
| --- | --- |
| zip 炸弹（解压比超限） | 限制解压后总大小与条目数——只限压缩包大小是不够的 |
| 路径穿越（zip 内条目名含 ../ 或绝对路径） | 拒绝 |
| XXE / billion laughs（内嵌 XML） | 用 defusedxml 解析内部 XML（openpyxl 对 zip 路径有基本防护，但上限要自己设） |

### 4.4 一份「登记表结构」的单一事实来源（★ 强烈建议，并入 F4）

见 F4 开头。这一条同时解决三个问题：模板下载与导入器漂移、 32 列与 34 列的版本差异、以及「根目录那两份 xlsx 怎么保持是最新的」。

──────────────────────────────────

### 4.5 地图方案（★ 据用户提供的《7 个最佳免费的 GIS/地图/导航/定位开源项目》重做）

> 参考文章：知乎《7个最佳免费的GIS/地图/导航/定位开源项目》（用户已把正文贴给我）。 > ★ 结论先说：文章里 7 个项目，真正适合本项目的不是那几个前端框架， > 而是一条 「后端离线出图」 的路——而且这条路让坐标系问题直接消失。

#### ① 文章里的 7 个项目，逐个对照本项目

| # | 项目 | 是什么 | 本项目能不能用 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xdh-map | OpenLayers 的 Vue 组件库；内置百度/高德/天地图瓦片，对接方正/超图等 PGIS | ❌ 不能直接用 | 是 Vue 组件库，要 Vue + Element-UI + babel + webpack 全套构建；而我们是单文件原生 JS。但它证明了一件事：OpenLayers + 本地瓦片这条路是通的 |
| 2 | L7（蚂蚁 AntV） | WebGL 大规模地理空间可视分析框架 | 🟡 可作扩展 | 功能强（点/线/面/热力/栅格、聚合、弧线）、★ 明确支持「离线内网部署」；但要 npm + 构建链，比我们需要的重 |
| 3 | pygeo-tutorial | 用 python 做时空数据处理（pandas / geopandas / matplotlib） | ★ 思路最契合 | ★「只需要 python 就能批量计算、批量出 GIS 图」——我们要的正是后端出专题图 |
| 4 | vue3-ts-cesium-map-show | vue3 + Cesium 三维数字城市 | ❌ 不需要 | 三维数字城市与「遗址分布专题图」不是一个量级 |
| 5 | java_map_download | Java 的 XYZ 瓦片下载与合并（OSM/天地图/谷歌/高德/腾讯/必应） | 🟡 备选 | ★ 证明「瓦片可以本地化」→ 底图可以完全离线自建，不必每次调 API。但要 Java、要自己的 key、注意配额 |
| 6 | mars3d（火星科技） | WebGL 三维地球客户端（基于 Cesium） | ❌ 不需要 | 但★ 它「可导出导入标准 GeoJSON」「兼容百度高德服务」→ 印证 GeoJSON 是通用交换格式 |
| 7 | open-geo-modeller | 地球科学数值模拟 | ❌ 无关 | 顺带：文章给的 GitHub 链接其实是 openmaptiles，明显贴错了 |

★ 文章给的两条最有用信息：

1. java_map_download 支持把天地图/高德/腾讯/OSM 的瓦片下载到本地并合并

→ 底图可以完全离线自建，与我们的「零 CDN / 断网可用」硬约束天然契合。

2. 「天地图（务必更换自己的 key，并注意配额）」

→ 印证了 Q12 里「注意 key 与配额」这条判断。

#### ② ★ 方案分叉：推荐「后端离线出图」

|  | 方案 甲：前端交互底图 | 方案 乙：后端离线出图（推荐） |
| --- | --- | --- |
| 技术 | OpenLayers / L7 + 在线底图 API | ★ matplotlib / plotly + shapely，后端出图 |
| 底图 | 在线瓦片（要 key、要配额、要联网） | 无底图（或用本地瓦片） |
| 坐标系 | ★ 必须处理 WGS84 / GCJ02 / BD09 | ★ 不需要——没有底图就没有加密坐标的必要，只用 WGS84 |
| 交付 | 页面要联网才好看 | ★ 断网可用；PNG / SVG / GeoJSON / 单文件交互 HTML 都能进报告与 PPT |
| 本机依赖 | node + 构建链 + 底图 key | ✅ shapely 2.1.2 + matplotlib 3.10.8 + plotly 6.8.0 已装 → 零新增依赖 |
| 适合 | 真正的地图交互（缩放/平移/图层） | ★ 「良渚相关遗址分布」专题图、四维标签空间视图 |

★ 坐标系问题在方案乙里直接消失：没有底图 → 没有 GCJ02/BD09 的必要 → 只用 WGS84， 图上标注「本图为 WGS84 坐标」即可。 → 三套坐标并存、key 申请、配额管理，全都推迟到「要做交互式地图」那一天。 这让第一版地图成本从「几天 + 外部依赖 + key 配额」降到「1 天 + 0 依赖」。

★ plotly 的额外红利：fig.write_html(include_plotlyjs=True) 生成单文件自包含交互 HTML（零外链）， 浏览器里能看、也能塞进报告——和我们的「离线图谱 HTML」是同一个范式。

#### ③ 落地清单（方案乙）

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 点位表 | data/遗址点位表.xlsx（组内查证坐标）→ 迁移时入库；列：名称 / WGS84 经纬 / 所属区域 / 出处 / 备注 / 涉及文献数 |
| 出图模块 | lzkg/maps.py：<br>· render_sites_map() 遗址分布专题图（点 + 标注 + 分区域配色 + 文献数）<br>· render_region_map() 空间分区区域级图（第一层，现在就能做） |
| 输出格式 | ★ PNG（2 倍分辨率，给 PPT）+ SVG（矢量可缩放）+ GeoJSON（交换格式）+ 单文件交互 HTML |
| 接入 | 导出面板加「⬇ 地图 PNG / SVG / GeoJSON / 交互 HTML」；详情页按「去哪核实」里的坐标出小图 |
| 区域边界 | 先用手绘简化的 GeoJSON（浙江—太湖一带），后续再补精确边界 |

#### ④ 坐标怎么来（★ 有一条反直觉但关键的坑）

| 优先级 | 来源 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ 论文正文与图注里的坐标 | 考古论文常给遗址坐标 → 本机的 mineru 解析已经把这些文字抽成 MD 了，可以直接从 MD 正文抽 |
| 2 | 考古发掘报告 / 文保单位公布 | 权威 |
| 3 | 查地图服务 | ★ 坑在这里 |

> ★★ 反直觉但关键的一条： > 论文里给的坐标是 WGS84（未加密），而国内地图上拾取的坐标是加密的（高德 GCJ02 / 百度 BD09）。 > 所以「上百度地图拾取一个点来补论文坐标」这个看似合理的做法， > 反而会引入几百米的系统误差——正是我们在 §4.5 开头担心的那种错位，只是方向反了。 > → 正确做法：坐标以文献为准，地图只用来「看位置对不对」，不用来「产生坐标」。

#### ⑤ 坐标系三条铁律（保留，将来走方案甲时要用）

| 坐标系 | 谁在用 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| WGS84 | GPS 原始、国际卫星影像、Google Earth、OpenStreetMap | 测绘基准，最准 |
| GCJ02（火星坐标） | 高德、腾讯、Google 中国 | 国家测绘局加密，在 WGS84 上做了偏移 |
| BD09 | 百度地图 API 全部接口 | ★ 在 GCJ-02 基础上二次加密 |

★ 混用会偏移几百米——对考古遗址是致命的：莫角山、反山这类遗址的发掘范围本身就在百米级， 点位偏 300 m 就落到别的地块上了。这不是「图好不好看」，是学术数据错位。

内部统一存 WGS84（全球标准、绝大多数硬件/文献坐标都是它），渲染时按底图动态转换： 高德/腾讯 WGS84→GCJ02（一步）；百度 WGS84→GCJ02→BD09（两步）。 ★ 更省事也更可核验：三套坐标一次性算好存库，前端按底图选列。

#### ⑥ 四个必踩的坑（走方案甲时）

| # | 坑 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ API key 不能硬编码在前端 | 百度/高德都要求用「域名白名单」限制 key 的可用来源，否则 key 会被盗刷 |
| 2 | ★ 署名不能省 | 各家都要求在页面标注服务方名称 |
| 3 | ★ 配额 | 个人 key 日调用量有限；站点被收录或被人刷都会触发 |
| 4 | ★ 别用「拾取坐标」当原始坐标 | 来源决定坐标系——见 §4.5-④ |

> 用户指定参考方案：https://zhuanlan.zhihu.com/p/680686260（知乎原文本次抓取被反爬拦截， > 下面依据百度地图开放平台官方坐标系文档与多源一致的工程实践整理）。 > ★ 本节最重要的不是「用哪家底图」，而是坐标系不统一就一定错。

#### ① 坐标系三条铁律（先记住这个）

| 坐标系 | 谁在用 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| WGS84 | GPS 原始定位、国际卫星影像、Google Earth、OpenStreetMap | 测绘基准，最准 |
| GCJ02（火星坐标） | 高德、腾讯、Google 中国 | 国家测绘局加密，在 WGS84 上做了偏移 |
| BD09 | 百度地图 API 的全部接口 | ★ 在 GCJ-02 基础上二次加密 |

> ★ 混用会偏移几百米——对考古遗址是致命的： > 莫角山、反山这类遗址的发掘范围本身就在百米级，点位偏 300 m 就落到别的地块上了。 > 这不是「图好看不好看」的问题，是学术数据错位。

#### ② 工程做法（业界通行，也是本项目的做法）

1. 内部存储统一用 WGS84 —— 全球标准，绝大多数硬件/文献坐标都是它

2. 渲染时按底图动态转换：

· 高德/腾讯：WGS84 → GCJ02（一步）

· 百度：WGS84 → GCJ02 → BD09（两步）

3. ★ 更省事也更可核验的做法：点位表里直接把三套坐标都算好存库

（wgs84_lon / wgs84_lat / gcj02_lon / gcj02_lat / bd09_lon / bd09_lat）， 前端按底图选列 → 不实时转换，也不受接口配额影响

4. 转换公式是公开的，可以自己实现，不必依赖各家接口

#### ③ 底图选型（★ 商用授权是硬门槛）

| 方案 | 费用 | 坐标系 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天地图（国家地理信息公共服务平台） | ★ 有免费额度 | CGCS2000（与 WGS84 偏差在米级，考古可接受） | ★ 首选：免费、无商用授权压力、国内访问快、官方合规 |
| 高德 JS API | 个人 key 有日配额；商用授权另计（公开报价 5 万起） | GCJ02 | 教学/非商用一般可用，但受配额与条款约束 |
| 百度地图 JS API | 同上 | BD09（二次加密） | 同上 |
| OSM + 瓦片 | 免费但要自找瓦片源 | WGS84 | 内网/离线可用；国内访问慢、瓦片版权要查清 |

#### ④ 四个必踩的坑

| # | 坑 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ API key 不能硬编码在前端 | 百度/高德都要求用「域名白名单」限制 key 的可用来源，否则 key 会被盗刷 |
| 2 | ★ 署名不能省 | 各家都要求在页面标注服务方名称 |
| 3 | ★ 配额 | 个人 key 日调用量有限；站点被收录或被人刷都会触发 |
| 4 | ★ 别用「拾取坐标」当原始坐标 | 从高德页面拾取的是 GCJ02、从百度拾取的是 BD09、卫星影像上是 WGS84 —— 来源决定坐标系 |

#### ⑤ 落到本项目

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 点位表 | data/遗址点位表.xlsx（组内查证坐标）→ 列：名称 / WGS84 经纬 / 所属区域 / 出处 / 备注；同样由 registry_columns.json 式的方式管理 |
| 三套坐标 | 迁移时算好三套入库，前端按底图选列 |
| 前端 | 点标记 → 弹出该点涉及的文献（复用文献页列表组件） |
| 诚实边界 | ① 坐标是组内补充，不是原始数据来源 → 界面要写明<br>② 空间分区标签是文献讨论范围，不等于「发掘就在这个点」——地图只能表达「哪些文献谈到过这里」 |
| 离线兜底 | 底图 API 不可用时（内网无外网）→ 退化为纯列表 + 示意图，不白屏 |

──────────────────────────────────

## 五、右侧扩展项的四份草稿（本次新增）

课件第 13 页右列四项。先说清它们难度完全不等价——如果按「四个都要」平均用力，一定做不好。

| 扩展项 | 课件给的前提 | 我们的真实难点 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与个人收藏 | 需要账号体系与后端 | 我们现在是单机单用户（仅 127.0.0.1），根本没有「谁」的概念 | 🟡 要降级设计：先做本地多用户，开放注册留到真要开网时 |
| 在线录入与共同编辑 | 需要权限与同步 | 真·实时协同（CRDT/OT）成本与本项目规模严重不匹配 | 🟡 要降级设计：提案—审核制，不是 Google Docs 那种 |
| 地图、时间线、统计图 | 需要可靠的空间与年代数据 | ★ 我们没有经纬度；★ 分期是分类不是连续年代 | 🟡 统计图纯代码可做；地图/时间线数据先行 |
| 全文检索与 AI 问答 | 需要可检索文本与额外处理 | 全文索引已具备；缺分词与领域词典；AI 要自己的 key | 🟢 底子最好，价值最高 |

一句话：四项里只有统计图是纯代码，地图/时间线要先补数据，登录/协作必须降级才不超纲，全文检索与 AI 问答最值得做。

──────────────────────────────────

### 草稿 1 · 登录与个人收藏

设计目标：单机形态下提供「个人化」，同时把账号体系的地基一次打牢，将来真开网不返工。

三档形态

| 档 | 形态 | 账号 | 收藏归属 | 工作量 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯本机档案 | 无 | 全局一张表 | 0.5h |  |
| 2 | 本地多用户 | 轻量本地账号（用户名 + 密码哈希 + 角色） | 按 user_id | 1.5 天 | ★ 建议做这档 |
| 3 | 开放注册 + 审核 | 第 2 档 + pending/active 状态机 + 管理员审核页 | 按 user_id | 3 天 | 等真要开网再说 |

第 2 档的具体设计

| 项 | 做法 | 纪律 |
| --- | --- | --- |
| users 表 | id, username, pass_hash, salt, role, status, created_at | 密码只存哈希 |
| 密码哈希 | ★ scrypt（hashlib.scrypt，标准库、零新增依赖、内存硬函数，比 PBKDF2 更强）——直接移植 msyt 的 auth.py | 不用明文、不用 MD5/SHA1 |
| 会话 | 两种都行：msyt 用的是 JWT（PyJWT 已装，密钥存 meta 表，TTL 到期）；状态化 token 则是另一条路 | 本项目建议直接抄 msyt：代码已实测过，且 PyJWT 本机已装 |
| favorites 表 | (user_id, lit_id, created_at, note)，主键 (user_id, lit_id) | 一人一文献一条 |
| 角色 | admin / member 两个就够（抄 msyt） | 不搞 RBAC |
| 登录白名单 | ★ members 表（只有 status='active' 的邮箱能登录），可加「只允许某个邮箱域」策略 | 抄 msyt：组员可能用同一个学校/团队邮箱 |
| 建号方式 | 只允许本机创建（首个建号为 admin） | 开放注册 = 第 3 档的事 |
| 移植成本 | ★ 几乎为零——msyt 的 auth.py 已含 scrypt + JWT + members 白名单 + 两道权限 | 直接抄，别重写 |

权限两道（抄 msyt）：

· 界面层：未登录不显示「我的收藏」页签（不是灰掉，是不出现）

· 接口层：收藏相关端点一律 require_user，手动构造请求也得 401/403

· 缺一道等于没锁：只藏界面 → 改 URL 就能调

界面

· 导航新增「我的收藏」（仅登录后出现）

· 文献详情页右上角「☆ 收藏 / ★ 已收藏」

· 收藏页 = 文献页同款列表组件（不要重写一套）

· 登录页：用户名 + 密码；登录后能改密码

验收

| 编号 | 标准 |
| --- | --- |
| L1-1 | 未登录点「☆ 收藏」→ 跳登录页，不静默失败 |
| L1-2 | 收藏后刷新页面仍在（持久化，不是内存） |
| L1-3 | 换另一个账号登录，看不到上一个人的收藏 |
| L1-4 | 直接构造请求调收藏端点 → 401/403 |
| L1-5 | 查数据库搜不到任何明文密码 |
| L1-6 | 未登录时接口 /api/users/me 返回 401，且不泄露用户列表 |

──────────────────────────────────

### 草稿 2 · 在线录入与共同编辑

#### ★ 核心决定：不做实时协同

理由：CRDT / OT 的成本与本项目规模（200 篇、几个组员）严重不匹配。 而且课件写的是「需要权限与同步」——提案—审核制同样满足「同步」， 并且更贴合任务书的要求（「每条记录必须保留责任人和审核人」）。

msyt 的协作采集就是这个范式：成员端采集 → 回传 → 并入权威库，走同一套完整性判据。

#### 设计成三段

`` ① 录入者填表（在线表单 / 或导入 xlsx —— 走 F3 那条通道） ↓ ② 存 staging（带 proposer、状态 pending、**逐字段差异快照**） ↓ ③ 审核人在「待审」页逐条看左右对比 → 采纳 / 驳回 / 退回修改 ↓ 采纳 → 写正式表 + 写 import_log + 重算标签与图谱 ``

| 项 | 设计 | 纪律 |
| --- | --- | --- |
| 录入通道 | 在线表单（必填项按 32 列模板排布）+ F3 的 xlsx 导入 | 两套入口，一套 staging 机制 |
| 差异计算 | 复用 F3 已有的逐字段 diff（不是新机制，是把 F3 的通道从「文件」扩到「网页」） | 不重复造轮子 |
| 权限 | 录入者只能写自己的提案；只有 admin 能采纳 | 界面层 + 接口层两道 |
| 同步 | 「同步」= 一次审核动作就把改动并入权威库 | 不引入分布式一致性 |
| 冲突 | 同一行被两人同时改 → staging 各存一份快照，审核页并排显示，后提交者需重新确认 | 不自动合并 |
| 留痕 | 每条 staging 记录保留：proposer / 时间 / 字段级 diff / 审核人 / 审核意见 | 审核意见必填 |
| 审核页形态 | 抄 msyt 的「采集日志」页：时间 / 操作者 / 动作 / 条数 | 复用既有范式 |

界面

· 文献页「＋ 新增文献」/「✎ 编辑」→ 录入表单

· 导航「待审」（仅 admin 可见）：列表 + 左右对比（原值 vs 提案值，只高亮有差异的字段）+ 采纳/驳回

· 驳回要能写意见，提案人能看到

验收

| 编号 | 标准 |
| --- | --- |
| L2-1 | 普通用户提的提案不能直接改正式表（查库确认，不能只看界面） |
| L2-2 | 管理员采纳后：正式表变 + staging 变已审 + 图谱边数跟着变 |
| L2-3 | 驳回能写意见，提案人看得到 |
| L2-4 | 改 1 个字段，diff 只显示 1 行差异（不是整行对比） |
| L2-5 | 同一行两人同时提 → 审核页并排显示两份，不自动合并 |

──────────────────────────────────

### 草稿 3 · 地图、时间线、统计图

这三项难度差很大，必须拆开排。

#### ③-a 统计图（纯代码，1 天）

现有总览已有 6 组分布（文献类型 / 语种 / 出版年份 / 数据来源类型 / 开放类型 / 时间分期标签）。

新增：

1. 交叉分析：主题 × 年代、空间分区 × 文献类型、语种 × 标签

2. 标签共现矩阵：哪些主题/空间标签常一起出现（这直接支撑「良渚文化的知识结构」）

3. 每张图：⬇PNG（2 倍分辨率） / ⬇CSV / ⬇离线 HTML（内联，断网双击可开）

4. 口径页脚必写（抄 cacx）：像「各行相加会超过总数」这种必须写在图上

#### ③-b 时间线（1 天，但必须先定口径）

★ 两根轴不能混：

| 轴 | 数据 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 轴 1：文献出版年 | 1984–2026，200 条 | 确切值，能做年度/年代趋势 |
| 轴 2：良渚文化分期 | 标签里的「早/中/晚期」「当代」「崧泽-良渚过渡」… | ★ 是分类，不是连续年代 |

做法：

· 时间线默认轴 1（出版年）

· 轴 2 做成分期色带（不是刻度轴），点击某期 → 列出该期的文献

· 良渚文化的绝对年代（约公元前 3300–2300 年）只能作为背景参考带标出，

并写明「文献的出版年与器物的年代是两回事」

· 缺月补 0（抄 cacx），否则趋势图会骗人

> ⚠ 绝不能把「文献出版年」和「考古年代」画在同一根轴上—— > 那会把 2024 年发表的考古论文画到公元前。这是最容易犯、也最容易被老师当场抓住的错。

#### ③-c 地图（★ 数据先行，代码 1.5 天 + 数据工作）

★ 我们没有经纬度。 空间分区标签是区域名（良渚古城 / 姚江流域 / 环太湖 / 良渚遗址群 / 良渚博物院 / 跨遗址 / 参考案例…），不是坐标。所以地图必须分两层：

| 层 | 做什么 | 需要什么 | 何时能做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层：区域地图 | 把空间分区画成区域，点区域 → 列出该区域的文献 | 区域边界（GeoJSON 或简化的示意图） | ★ 现在就能做（不需要坐标） |
| 第二层：遗址点位地图 | 每个遗址一个标记，点标记 → 列出涉及该点的文献 | 一张「良渚相关遗址点位表」（名称 + 经纬度 + 所属区域）+ 底图与坐标系方案（§4.5） | 要先补数据 |

点位表从哪来（三步，都不用编）：

1. 从现有数据拆出遗址名：登记表的空间分区标签只能到区域；再从 MD 正文抽具体遗址名

（莫角山 / 反山 / 瑶山 / 汇观山 / 钟家港 / 姜家山 / 官井头 / 卞家山 / 凤山 / 寺墩 / 福泉山 / 广富林 / 草鞋山 / 马桥 / 马家浜 / 崧泽 / 河姆渡 / 钱山漾 …）

2. 坐标必须查证（不能编）→ ★ 坐标格式与坐标系见 §4.5

（WGS84 / GCJ02 / BD09 别搞混，混用会偏几百米——对考古遗址是学术数据错位）

3. 做成可编辑的数据文件（xlsx/CSV，随包分发），组内查证后填入；

迁移时算好三套坐标入库，前端按底图选列（见 §4.5）

★ 界面必须标注：「坐标为组内补充，非原始数据来源」。

> ⚠ 诚实的边界：文献的「空间分区」是这篇文献讨论的范围， > 不等于「发掘就在这个点」。地图只能表达「哪些文献谈到过这里」， > 不能表达「发掘就在这里」。这句话要写进界面和报告。

──────────────────────────────────

### 草稿 4 · 全文检索与 AI 问答（**最有价值**）

#### ④-a 全文检索增强（分词 + 领域词典）

现状：FTS5 trigram 是子串匹配——「玉琮」能查到，但不知道「良渚」和「良渚文化」是一回事。

加两样：

1. jieba 分词 + 良渚领域词典（用户词典文件，不是硬编码）

→ 词典初始条目：玉琮 / 玉璧 / 玉钺 / 神人兽面 / 刻符 / 莫角山 / 反山 / 瑶山 / 汇观山 / 钟家港 / 姜家山 / 官井头 / 卞家山 / 寺墩 / 福泉山 / 广富林 / 草鞋山 / 马桥 / 马家浜 / 崧泽 / 河姆渡 / 钱山漾 / 良渚 …

2. 新词发现（抄 cacx 的「分词实验室」）：凝固度 + 邻字熵 → 出候选 → 人工勾选才进词典 →

写完立即生效、重启后仍在

· 对良渚语料特别有用：「玉琮」「神人兽面」「刻符」这类词通用分词会切碎

· ★ 候选是候选不是结论，收不收由人定（这条纪律要写在界面上）

双模式切换（抄 cacx）：

· 「整句精确」= 现在的 trigram 子串

· 「分词扩召回」= jieba 切词 → 多词组合

#### ④-b AI 问答（RAG，旁路）

形态：问题 → 检索 top-k 片段（MD 全文 + 原始 JSON 全文）→ 送 LLM → 带引用的回答

★ 答案必须能点回原文（引用带 lit_id + 页码/图号）—— 这跟图谱「点边看原文」是同一条纪律：没有引用的答案不上屏。

三条硬规矩（抄 cacx 的做法）：

| 规矩 | 做法 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 只预览不执行 | 默认只给草稿，点了才真调模型 | 防误触、防烧配额 |
| 密钥掩码 | 存 config/settings.json，保存后只显示「已配置（N 字符）」 | 密钥不进版本库、不回显 |
| 审查拦截如实显示 | LLM 返回「内容审查拦截」时原样显示 | cacx 实测：重试一万次也一样，不是配置问题 |

其他要点：

· 引用溯源：回答里每个引用可点 → 跳详情页 → 定位到该文献/该图

· 失败兜底：没有引用支撑的句子标「未找到出处」，不与有引用的句子混在一起

· ★ 底子比 cacx 当初好：全文索引已具备（201 篇 MD + 202 份原始 JSON 全文），

不需要先做「可检索文本」这一步

· 需要你自己的 API key（设置页配置，供应商/地址/模型/密钥，可粘贴其它工具的配置自动识别）

──────────────────────────────────

## 六、一气呵成的实施顺序（★ 关键：不返工）

``` P0 地基（1 天） ├ F1 页面重组（导航 / 文献页合并 / 总览收敛）      ← 先做，后面全在这骨架上加 ├ F4 单一事实来源：lzkg/schema/registry_columns.json（★ 后面模板/导入都靠它） ├ B1/B4 安全项（health 不露路径、关 /docs） ├ B5 表头定位拆分（迁移用 / 导入用 分家） ├ 公网三项（提前做完，公网版就绪）：订阅件过滤 + 站点口令 + 限速/统一失败文案 └ 站点「下载空白模板」按钮（读 registry_columns.json 生成） └ ★ Schema 一次性加好： users / sessions / favorites / staging / import_log graph_nodes.x,y  +  graph_layout(版本化) ↑ 六个表在 P0 建好，P2 只写业务逻辑不改 schema → 不返工

P1 批次1 剩余（2 天） ├ F2 图谱固定（确定性布局 + 坐标持久化 + 口径三件套 + 边列表 + 后台计算） └ F3 导入导出（预检 → 确认 → 入库 + 6 种导出形态）

P2 扩展项（4~5 天） ├ 草稿 4a 全文检索增强（jieba + 领域词典 + 新词发现）  ← AI 问答的前置 ├ 草稿 3a 统计图（交叉分析 + 标签共现矩阵） ├ 草稿 3b 时间线（双轴分离） ├ 草稿 4b AI 问答（带引用，旁路） ├ 草稿 1  登录与收藏（轻量本地多用户） └ 草稿 2  录入与审核（提案—审核制）

P3 数据与收尾（1~2 天） ├ 草稿 3c 地图（先补区域/点位数据，再写代码） ├ E5 数据体检页 ├ 对接包重打 + 文档更新 + 验收全跑 └ 演示脚本（照 cacx 的「演示前 3 分钟检查清单」格式） ```

总工作量：8~10 人日。

每阶段结束的固定动作（不可省）：

1. python tests/test_all.py --api —— 判据从 50 条扩到约 80 条

2. 真实浏览器把每个页签点一遍（不是看代码）

3. 更新 对接说明.md + 变更日志.md（交接包要重打）

──────────────────────────────────

## 七、后续功能的任务卡格式（照 cacx《任务指引》）

cacx 的做法是：每个功能写成一份可整段复制给 AI 的提示词， 含前置依赖 / 做法 / 验收标准 / 交付物 / 风险。我们沿用这个格式， 下面是批次 2 的任务卡草稿（批次 1 已在 §三 写全）：

### 任务卡模板

```markdown

# E<n> · <功能名>

> 这份提示词整段复制给你自己的智能体 > 前置条件：<跑起网站 / 需要哪批先做完> > 预计：<X 人日>  风险：<最可能翻车的地方>

## 先说清楚：不用你从零做 X

工程侧已经有 <现成资产>，你的价值是 <验收 / 找茬 / 补数据>，不是重造轮子。

## 做什么

1. …（每条都要能写成「做完什么样」的可验证句子）

## 验收标准（编号、可判定）

| 编号 | 标准 |
| --- | --- |
| E1-1 | … |

## 交付物

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |

## 风险提示

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |

`

### 批次 2 任务卡（草稿）

| 任务 | 内容 | 抄自 | 前置 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 检索增强 | 分词双模式（整句精确 / 分词扩召回）+ 领域词典（良渚专名）+ 新词发现 | cacx textseg.py + 分词实验室 | F1 | 1.5 |
| E2 数据面板 | 分布图（类型/语种/年份/标签/来源）+ 每张 ⬇PNG/⬇CSV + 离线 HTML | cacx 七张图 | F1 | 1.5 |
| E3 样本配置器 | 筛选 + 分层抽样 + 导出 CSV（带口径页脚） | cacx 样本配置器 | F1 | 0.5 |
| E4 AI 摘要/问答 | 旁路范式：只预览不执行、默认预览、密钥掩码、失败不重试 | cacx ai/ | F1 + 自己的 API key | 1 |
| E5 数据体检页 | 硬问题 / 软警告 / 已识别增量分列；复核率、孤儿记录、指针错位 | msyt 完整性体检 | F1 | 1 |

> E1 的领域词典对本项目特别重要：良渚语料里「玉琮」「良渚」「神人兽面」 > 这类专名，若按通用分词会被切碎。cacx 的「分词实验室」（凝固度 + 邻字熵 + > 可切分性挖新词 + 人工勾选才写进词典 + 写完立即生效且重启后仍在） > 正好是良渚语料该用的范式——候选是候选不是结论，收不收由人定。

### 批次 3 任务卡（草稿）

| 任务 | 内容 | 前置 | 人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 Schema 落地 | 按 cnSchema 规范写「良渚 Schema v1.0」（实体类/关系类/属性/受控词表引用） | 教师词表 | 1.5 |
| K2 抽取层 | 规则主干（词典+模式，产出必带原文证据）＋ OneKE 旁路（只出候选） | K1 | 3 |
| K3 指标与后台计算 | networkx 度/介数/社区；后台任务 + 进度 + 锁 | F2⑤ | 1.5 |
| K4 公开防护 | msyt SECURITY.md 五条 | — | 1 |

K2 必须守的三条（从 cacx《关系图谱内置化-解决方案》里抄的原则）：

1. 解析必须本地可复现——同一份数据、同一份代码，永远抽出同样的结果。

评审者可能追问「你这个数怎么来的」，你必须能当场重跑给他看。

2. 规则是主干，AI 是辅助（质检与词典回流），不是反过来。

3. 每条关系必带原文证据——没有证据的关系不入库。

验收判据就一条：随机 10 条关系的原文句能在原文里搜到。

──────────────────────────────────

## 八、顺带发现的四个待修问题（本轮不改，写进设计）

| # | 问题 | 严重度 | 修法 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | /api/health 泄露本机绝对路径（返回了 db 全路径） | 🔴 高（一旦挂公网，等于给攻击者一张地图） | 改成只回 {"ok": true}，详细信息另开一个仅本机可访问的端点 | msyt SECURITY.md 第 2 条 |
| B2 | 图谱指标同步算，大图会卡住整个请求 | 🟡 中 | 后台任务 + 进度 + 单任务锁 | cacx 实测：全库介数 460 秒 |
| B3 | 导航有「详情」顶层页签 | 🟡 中 | 去掉，进详情只能从列表进 | 问题 1 |
| B4 | /docs（FastAPI 自带 Swagger）开着，是一张完整接口地图 | 🟡 中（现在只本机，风险低；一旦挂公网就高） | 生产模式关掉 | msyt SECURITY.md 第 1 条 |
| B5 | _read_sheet() 用「非空数 > 5」定位表头，对方若在「填写说明」行写多列说明就会整表错位 | 🟡 中（迁移时表结构自控，够用；做导入就成高危） | 拆成两个函数：迁移用现逻辑，导入用「按关键列名定位」 | F3 设计要点 2 |

> B1/B4 两条都是 msyt 的 SECURITY.md 白纸黑字写着的，而我的实现正好踩了—— > 这说明「换一个项目重写一遍」会丢掉上一轮学到的加固纪律。 > 建议：以后凡是往公网暴露的交付，加一条固定的自检项（见 §六 的验收清单）。

──────────────────────────────────

## 九、验收清单（建议加进 `tests/test_all.py` 与人工核对）

自动判据（可写进测试）

| 编号 | 标准 | 对应问题 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 导航项 ≤ 4，且不含「详情」 | 问题 1 |
| V2 | /api/literatures 空 q 与填 q 走同一段代码路径（前端渲染函数唯一） | 问题 2 |
| V3 | 图谱连续 3 次请求返回的节点坐标完全一致 | 问题 3a |
| V4 | /api/graph/analysis 返回体含 3 个口径字段 | 问题 3c |
| V5 | /api/graph/edges 返回筛选后全部边，且支持搜索 | 问题 3d |
| V6 | /api/health 不含任何绝对路径 | B1 |
| V7 | /docs 与 /openapi.json 返回 404 | B4 |
| V8 | 介数计算超 10 秒时返回「后台计算中」而不是阻塞 | B2 |

人工核对（每次改动后）

1. 浏览器缩放 100%、窗口最大化，五个页签逐个看

2. 图谱连开三次，截图比对位置是否一致

3. 边列表能搜到一条边 → 点它 → 证据面板出内容 → 「打开文献」可达

4. 投屏假设 1366×768，看标签与按钮能不能看清

5. 挑 2 条「最有故事」的边，提前走一遍演示路径（别台上临时找）

──────────────────────────────────

## 十、需要你拍板

| # | 问题 | 选项 | 我的建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 批次 1 的范围 | A. 三个问题 + 导入导出全做（F1 + F2 + F3，约 4 人日）<br>B. 三个问题 + 导入导出的 CLI 通道（F1 + F2 + F3 仅 CLI，约 3 人日）<br>C. 只做 F1 页面重组（1 天，解决重复） | A。导入导出是「数据的入口出口」，而且它能把组内协作和并入主库串起来，早做早受益；Web 通道（上传/拖拽）不急，CLI 先够用 |
| Q2 | 批次 2 做哪几项 | 5 个任务（检索增强 / 面板 / 样本配置器 / AI 摘要 / 数据体检），可全做可挑 | E3 样本配置器 + E5 数据体检优先：前者是并入主库的直接工具，后者是「复核率 19.6%」这个风险的对冲。AI 摘要要你自己的 API key，不急 |
| Q3 | 批次 3 的 Schema | 等教师词表再动，还是先按现状反推一版 | 先反推一版并显式标「词表待校准」——K1 是 K2 的前置，等词表会把整批卡住；反推版等词表来了重跑迁移即可（规范化会自动重新检测一码多义） |
| Q4 | 是否把 B1/B4 两条安全项现在就补 | 是 / 否 | 是。两行代码的事，但踩的是别人已经踩过的坑 |
| Q5 | 导出的默认形态 | A. 默认 34 列完整版（含来源判据，信息最全）<br>B. 默认 32 列模板版（与根目录模板完全同构，别人拿到直接填）<br>C. 界面上让用户选，默认 34 列 | C。默认给全的（不丢信息），但「导出模板版」要有一个显眼的按钮——组内协作和并库时用得最多的是这个 |
| Q6 | 「在线录入与共同编辑」接受「提案—审核制」吗？（不做实时协同） | A. 接受提案—审核制（1.5 天，贴合任务书「每条记录保留责任人和审核人」）<br>B. 要真·实时协同（CRDT/OT，5+ 天且风险高） | A。实时协同的成本与本项目规模完全不匹配，提案—审核制同样满足课件的「权限与同步」 |
| Q7 | 登录做到第几档？ | A. 第 2 档：本地多用户（1.5 天，收藏按账号分）<br>B. 第 3 档：开放注册 + 审核（3 天，含管理员审核页）<br>C. 第 1 档：不做账号，收藏全局（0.5h） | A。单机场景下开放注册没意义；但账号表结构一次打牢，将来开网不返工 |
| Q8 | 地图的坐标数据谁来补？ | A. 我先做区域级地图（不需要坐标，现在就能做）<br>B. 我同时生成「遗址点位表」空表 + 候选清单，组内查证坐标后填 | B。我可以从 MD 正文抽出遗址名清单（莫角山/反山/瑶山/寺墩/福泉山/广富林…），但坐标必须查证，我不编 |
| Q9 | AI 问答用哪个接口？ | A. 你自己的 API key（DeepSeek / Kimi / 豆包等，设置页配置，供应商+地址+模型+密钥）<br>B. 先只做「检索增强」，AI 问答等有 key 再做 | A。设置页做成 cacx 那样的「粘贴配置自动识别」，密钥掩码、只预览不执行。没有 key 也能把 ④a 做完 |
| Q10 | 订阅件在公网版怎么处理？ | ✅ 已定（2026-10-28）：内容不设限，公网仅成员内部开放，资料展示与下载都放开 | → 风险方向因此从「版权泄露」转成「搜索引擎收录」，见 §4.2 第 7 条（robots + noindex + X-Robots-Tag） |
| Q11 | OpenRefine 用在哪一层？ | A. 纯离线清洗工具（人工用，导 xlsx 回来导入，★ 建议）<br>B. 做成站点里的一个功能（网站直接调它） | A。B 会让网站多一个 Java 依赖 + 一个大 jar，交付包变重，而且清洗本来就是人的判断（候选是候选不是结论） |
| Q12 | 地图底图用哪家？ | A. 天地图（免费额度、官方合规、CGCS2000 与 WGS84 偏差米级）<br>B. 高德 JS API（GCJ02，个人 key 有配额，商用授权另计）<br>C. 百度 JS API（BD09 二次加密，同样有配额与授权问题）<br>D. 先做区域级地图（不需要坐标），点位地图等坐标补齐再上 | A + D：底图用天地图（避开商用授权，课程作业别踩授权雷），坐标按 §4.5 三套并存入库；底图不可用时退化为纯列表不白屏 |

──────────────────────────────────

## 附：本期引用的三份参照件

| 参照件 | 位置 | 我从中取的 |
| --- | --- | --- |
| 学习资料 PDF | 03/知识图谱-学习资料.pdf | 四个工具的定位与边界；学生范例的范式 |
| cacx 分发版 | 14-网络舆情分析与监测-2.0/2-作业/01 网信办…/网站程序/cacx-分发版-20261023/ | 页面组织分寸、图谱三口径与后台计算、演示分寸、任务卡格式、交付形态 |
| msyt 发布版 | 14-网络舆情分析与监测-2.0/2-作业/msyt-GitHub发布/ | 「检索与浏览」合并、完整性体检、权限两道、公开加固五条、协作采集 |
| OpenRefine | 上游开源（BSD-3-Clause） | ★ 标签规范化（GREL + 聚类 + 人工确认）与多格式导出；本地跑、数据不出机、有中文界面；定位为离线清洗工具，不是运行时依赖 |

报告结束。审阅通过后告诉我从哪一批开始，我再动手。