# 良渚文献目录站 · 检索增强方案（E1 / ④a）

版本：v1.0（已实施）　｜　日期：2026-10-31　｜　对应《后续功能设计报告》草稿 4a 一句话：把现在的「子串匹配」升级成「子串匹配 + 词级匹配 + 同义扩展」三层， 配一个人工确认的新词发现实验室；不引入第二套检索引擎（Whoosh/tantivy 一律不装）。 v1.0 相对 v0.1（方案稿）的三处实质变化： ① 默认模式按拍板结论定为两者合并； ② 同义组与领域后缀表不再只放 JSON —— 给了管理员一个可视化编辑器（§4.8）； ③ 全部数字换成实施期实测真值，与 v0.1 的探针估算值有出入的以本文为准（§附录 C）。

──────────────────────────────────

## 〇、先说结论（给不想读全文的人）

1. 现在能搜，但搜得慢、搜不准。实测：两字词（「兽面」「遗址群」）走 LIKE 全表扫，单次 19–24 ms；

三字以上走 FTS5 trigram，3–10 ms。慢的不是"数据多"（全库才 201 篇），是"两字词没法进索引"。

2. 通用分词不能直接用。jieba 会把「神人兽面纹饰」切成 神人/兽面/纹饰、

把「良渚文化遗址群」切成 良渚文化遗址/群、把「草鞋山」切成 草鞋/山。 良渚语料里最该被当成整体的东西，恰恰是通用分词最先切碎的。 → 必须配良渚领域词典，且词典是数据文件、不是硬编码。

3. 本机现成的工具已经够用，不用再装检索引擎：

jieba 0.42.1（MIT，已装）做分词，SQLite 内置的 FTS5 unicode61 做词级索引， OpenRefine（Java 26 已装）做离线词典清洗。不装 Whoosh / tantivy / Elasticsearch。

4. 方案里有两个反直觉的实测结论（下面 §3 有完整数据）：

· 分词模式不是精确模式的超集，反而是子集——两者语义不同，必须并存 + 合并，不能互相替代。

· 扩召回必须过滤单字——否则「遗址群」会多捞出 74 篇全是假阳性（含原词的 0 篇）。

5. 实施结果：P0–P5 全部完成，判据 31 项全绿（test_segment.py）+ 原有 166 项全绿（test_all.py --api）；收尾全量回归 359 项全通过。

词级索引实测 201 篇 / 1,835,789 token / 重建 6.1–7.4 秒 / 索引 15.57 MB。 依赖：本机已装 jieba；若交付环境无 jieba，检索自动降级（不会导致程序起不来）。

──────────────────────────────────

## 一、为什么是现在做

《后续功能设计报告》把「④-b AI 问答（带引用）」排在草稿 4a 检索增强之后，理由很实在：

· AI 问答的链路是 问题 → 检索 top-k 片段 → 送 LLM → 带引用的回答。

· 检索质量直接决定回答质量上限。现在送去 LLM 的是「子串匹配到的片段」，

搜「兽面」给不出「神人兽面纹饰」那一段——因为「兽面纹」被切整了，搜「兽面」反而搜不到它。

· 更关键：没有引用的答案不上屏（这是项目一贯纪律）。

检索层召回不全 → 引用不全 → 回答残缺 → 整条链路白做。

所以 ④a 不是"锦上添花的检索美化"，它是 ④b 的前置地基。

──────────────────────────────────

## 二、现状：现在到底是怎么搜的

### 2.1 机制（代码实测，不是推测）

| 环节 | 现状 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 索引表 | docs_fts（FTS5，tokenize='trigram'），201 行 / content 7,462,146 字节 | lzkg/db.py:242 |
| 分词器 | trigram = 字符级三元组，不是词级 | 同上 |
| 查询分流 | 全部 token 长度 ≥3 → FTS5 MATCH；只要有一个 token <3 → 整条查询退回 LIKE 全表扫 | lzkg/db.py:367 needs_like() |
| 命中片段 | substr(content, max(instr(content, ?) - 40, 1), 130) | lzkg/app.py:320 |
| 检索入口 | GET /api/search?q=&page=&size=&… → _query_lits() → _match_lit_ids() | lzkg/app.py:539 / 289 |

⚠ 这里的 max(instr(...) - 40, 1) 是 v3.7 修过的（原来写反了，SQLite 的 substr 负起点 = 从末尾倒数， 命中片段会落在文末作者简介）。改动检索层时不要把它改回去。

### 2.2 三个实测痛点（每一项都有数）

痛点 ①　两字词退化成全表扫

trigram 要求查询词 ≥3 字符，两字词在 FTS5 里索引不到（实测 MATCH '"玉琮"' 返回 0 篇， 而 LIKE '%玉琮%' 返回 67 篇）。当前做法是整条查询退回 LIKE：

| 查询词 | trigram/LIKE 耗时 | 命中 |
| --- | --- | --- |
| 兽面 | 20.7 ms | 52 篇 |
| 玉琮 | 20.3 ms | 67 篇 |
| 遗址群 | 6.4 ms | 60 篇 |
| 良渚文化（≥3 字，走 FTS5） | 10 ms | 120 篇 |

⚠ 上表耗时是 v0.1 探针值；实施期实测 LIKE 全表扫 19.6 ms（中位）。 命中篇数是实施期真值，未变。

全库才 201 篇、7.4 MB，20 ms 谈不上卡。但两字词是考古文献里最高频的查询（兽面、玉琮、刻符、反山、瑶山）， 这个路径每次都要走。

痛点 ②　子串匹配 ≠ 词级匹配，检索结果"看着对但不对"

实测（jieba 默认词典，无领域词典）：

| 输入 | jieba 的切法 |
| --- | --- |
| 神人兽面纹饰 | 神人 / 兽面 / 纹饰 |
| 良渚文化遗址群 | 良渚文化遗址 / 群 |
| 草鞋山 | 草鞋 / 山 |
| 玉琮玉璧玉钺 | 玉琮 / 玉璧 / 玉钺 ✅ |

「草鞋山」是新石器时代遗址名，「良渚文化遗址群」是正式称谓—— 被切开后，它们在词级索引里就散架了。而按整串搜，它们又恰好命中（trigram 是子串匹配）。 → 两种语义各有各的用武之地，谁也替代不了谁。

痛点 ③　通用分词切碎固定词组（量化）

对 203 篇 MD（合计 1,637,375 个汉字）做 n-gram 统计：

| 固定词组 | 出现次数 | 通用分词下的碎片 |
| --- | --- | --- |
| 良渚文化 | 5,410 | 良渚文（5,666）+ 渚文化（5,415） |
| 良渚古城 | 1,586 | 渚古城（1,587） |
| 良渚遗址 | 1,111 | 良渚古（1,661） |
| 神人兽面 | 595 | 神人（904）+ 兽面（1,176） |
| 刻符 | 109 | （这个恰好不切碎） |

「良渚文」「渚文化」这类碎片词根本不是词，却比「良渚文化」本身还多—— 这是子串切分统计的必然结果：真词的 n-gram 碎片必然比真词更"多"。 所以一旦用碎片去建索引，索引里塞的就是垃圾。

痛点 ④　同义/近义表达召不回

用户搜「良渚文化」，语料里写「良渚文化」「良渚遗址」「良渚文化遗址群」「良渚古城」的都有。 现在只能靠用户自己一个个试。实测：词级 + 同义扩展后，「良渚文化」能召回 130 篇， 比 trigram 的 120 篇多 11 篇真扩展（这 11 篇含原词，只是写法不同）。

### 2.3 语料与本机环境（实测基线）

| 项 | 实测值 |
| --- | --- |
| 全文语料 | 203 篇 MD / docs_fts 201 行 / content 7,462,146 字节 / 1,637,375 汉字 |
| SQLite | 3.49.1（支持 FTS5 + trigram + unicode61） |
| Python | jieba 0.42.1（MIT，纯 Python，已装） |
| Java | 26.0.2.1（已装 → OpenRefine 可直接跑） |
| 其它已装 | networkx 3.6.1 / scikit-learn 1.8.0 / numpy 2.3.5 |
| 未装 | opencc / whoosh / tantivy（本方案不装，理由见 §4.2） |

──────────────────────────────────

## 三、两个反直觉的实测结论（方案的地基）

这一节是本方案最值钱的部分。下面每一条都是跑出来的，不是推演出来的。 写方案时我原本以为"分词模式 = 精确模式的超集"，实测推翻了。

### 3.1 分词模式是精确模式的子集，不是超集

做法：在内存里建一张 FTS5(tokenize='unicode61') 词级索引， 正文经 jieba 分词后用空格连接（让 unicode61 把每个词当独立 token）， 对照现有 trigram 索引，16 个查询词逐个比命中集合：

| 查询 | trigram 命中 | 词级命中 | 关系 | 词级多召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉琮 | 67 篇 | 67 篇 | = | 0 |
| 反山 | 69 篇 | 69 篇 | = | 0 |
| 瑶山 | 66 篇 | 66 篇 | = | 0 |
| 刻符 | 14 篇 | 14 篇 | = | 0 |
| 聚落 | 63 篇 | 63 篇 | = | 0 |
| 墓葬 | 88 篇 | 88 篇 | = | 0 |
| 莫角山 | 50 篇 | 50 篇 | = | 0 |
| 广富林 | 20 篇 | 20 篇 | = | 0 |
| 河姆渡 | 25 篇 | 25 篇 | = | 0 |
| 石家河 | 16 篇 | 16 篇 | = | 0 |
| 兽面 | 52 篇 | 27 篇 | ⊂ | 0 |
| 神人 | 46 篇 | 43 篇 | ⊂ | 0 |
| 良渚文化 | 120 篇 | 119 篇 | ⊂ | 0 |
| 良渚古城 | 77 篇 | 77 篇 | = | 0 |
| 遗址群 | 60 篇 | 38 篇 | ⊂ | 0 |
| 水坝 | 29 篇 | 28 篇 | ⊂ | 0 |
| 合计 |  |  |  | 多召回 0 篇 |

根因：整切的领域词会变成更长的 token，于是搜它的子串就搜不到了。 例：词典里有「兽面纹」，正文里的「兽面纹」整切成一个 token； 再搜「兽面」→ 匹配不上「兽面纹」这个 token → 少 25 篇。 同理「良渚遗址群」整切后，搜「遗址群」也匹配不上。

所以：trigram 语义 = 子串匹配（"兽面"命中"兽面纹"里的兽面）； 词级语义 = 词匹配（"兽面"只命中独立的"兽面"）。 两者语义不同，不是同一件事的新旧版本。

落地口径：

· 界面提供三个选项：整句精确（A）/ 分词扩召回（B）/ 两者合并（A ∪ B，默认）。

· 合并口径实测（6 个查询词）：并集命中数 恰好等于 trigram，0 篇假阳性、0 篇漏。

· 结果条目标注命中层级：子串命中 / 词级命中 / 同义命中。

· 计数写清口径：共 N 篇（子串 X · 词级 Y · 同义 Z），不写含混的"共 N 篇"。

### 3.2 扩召回必须过滤单字 token

上一轮实测里，「遗址群」词级 OR 模式命中 133 篇，比 trigram 的 60 篇多 74 篇。 看着像"扩召回成功了"，其实是假阳性：

「遗址群」 切词 = 遗址 / 群

OR 多出的 74 篇里，含原词「遗址群」的 → 0 篇

单字「群」单独命中 56 篇（"新石器时代晚期文化遗址群"、"…良渚遗址群范围内"…）

单字「山」单独命中 70 篇（"辽河流域的红山文化"、"杭州市余杭区良渚古城姜家山墓地"）

单字「城」单独命中 33 篇　　单字「玉」单独命中 63 篇

规则：扩展检索时，长度 < 2 的 token 一律丢弃；若丢弃后无 token 可用，退回原词整体匹配。 过滤后「遗址群」假阳性归 0 篇。

### 3.3 分词模式的真增益是速度

| 查询 | 现在（LIKE / trigram） | 词级索引 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兽面 | 20.7 ms | 0.54 ms | 38× |
| 玉琮 | 20.3 ms | 0.81 ms | 25× |
| 遗址群 | 6.4 ms | 0.49 ms | 13× |

这就是词级索引最实在的价值：把"两字词必须全表扫"这个绕路消掉。

⚠ 上表是 v0.1 探针的估算（内存态索引、单次计时）。 实施期实测（真库、真 HTTP、预热后取中位）：LIKE 全表扫 19.6 ms vs 词级命中集 1.31–5.78 ms → 3.4×（不是 38×）。 差距来自两点：① 探针没算上 FTS5 posting list 的实际长度差异； ② 实施期判据测的是完整命中集（含 posting list 遍历），不是单次 MATCH 调用。 3.4× 才是能写进交付物的数，38× 只说明"方向对"。

### 3.4 新词发现：直接抄 cacx 会翻车，两处必须改

cacx（网信办作业）的「分词实验室」用凝固度 + 邻字熵挖新词，这套算法直接搬过来在良渚语料上不好使， 实测了两处坑：

坑 ①　候选被短语碎片淹没

| min_count | 候选数（v0.1 探针） | 候选数（实施期实测） | Top5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18,685 | — | 良渚考古遗址(5) / 良渚主题(5) / 区域的遗址(6) / 兴隆洼文化(6) / 传递文化(6) |
| 10 | 7,334 | — | 良渚瓶窑一带(10) / 公共文化(10) / 芦城孜类型(10) / 良渚文化末期(10) / 反映遗址(10) |
| 20 | 2,641 | 4,260 | 汇观山祭坛(21) / 石峡遗址(22) / 反山王陵(28) / 凌家滩文化(23) / 当时社会(23) |
| 30 | 1,475 | 2,407 | 人类社会(38) / 社会文化(35) / 中初鸣遗址群(31) / 良渚文化元素(34) / 科技考古(36) |

⚠ 实施期候选数比 v0.1 探针多（min_count=20：2,641 → 4,260）。 原因：v0.1 探针跑在旧词典上（那时领域后缀表还没定稿）， 闸门 ⑥ 领域加权把一部分候选顶掉了；实施期用的是最终词典。 ★ Top5 两边一致 —— 说明算法行为一致，差别在词典，不在算法。 接口默认 topn=300（一次最多返回 300 个候选，够人工勾选了）。

min_count=5 时所有候选的凝固度完全相同（12.69）——凝固度是频次的函数， 频次相同则分数相同 → 分数根本没有区分度。必须 min_count ≥ 20。

坑 ②　没有领域加权，Top10 全是垃圾

| 排序 | Top10 |
| --- | --- |
| 无领域加权 | 古城园区 / 旅游资源 / 小糊涂仙 / 随葬品数量 / 技术应用 / 汇观山祭坛 / 等级划分 / 进行系统 / 可以根据 / 数字化技术 |
| 加领域加权 | 汇观山祭坛 / 石峡遗址 / 反山王陵 / 凌家滩文化 / 当时社会 / 人类社会 / 河姆渡遗址 / 良渚文化聚落 / 遗址博物馆 / 莫角山台地 |

领域加权 = 命中领域后缀/前缀（遗址 / 古城 / 文化 / 聚落 / 墓地 / 玉琮 …）就 +3.0 分。 这一改，Top10 从"半垃圾"变成"全是真领域词"。

坑 ③　「可切分就淘汰」这条规则会误杀真词

cacx 的规则：候选能切成两个已知词 → 是短语，淘汰。 在良渚语料上，遗址群 = 遗址(在领域词典) + 群(单字在通用词典) → 被误杀。 而「遗址群」在语料里出现 827 次，是最高频的领域复合词之一。

修正：可切分检查要求两侧都是多字词（长度 ≥2）才算"可切"。 修正后「遗址群」确实进了候选——但排在第 4001 位（因为它频次太高，凝固度分母也高）。

实施期量化对照（同一份语料、同一组参数，全量跑一遍新旧两版规则）：

| 规则 | 候选数 | Top5 |
| --- | --- | --- |
| 新规则（两侧 ≥2 字）+ 领域加权 | 4,260 | 汇观山祭坛 / 石峡遗址 / 反山王陵 / 凌家滩文化 / 河姆渡遗址（全是真领域词） |
| 新规则 + 不加权 | 4,258 | 古城园区 / 旅游资源 / 小糊涂仙 / 随葬品数量 / 技术应用（全是垃圾） |
| 旧规则（可切就淘汰）+ 加权 | 4,084 | 同上（真领域词） |
| 旧规则 + 不加权 | 4,082 | 同上（垃圾） |

两个可复现的结论：

1. ★ 旧规则比新规则少 176 个候选（4,084 vs 4,260）—— 这 176 个是被误杀的真领域复合词

（「遗址群」是其中之一）。修正不是"更宽松一点"，是修回被扔掉的真词。

2. ★ 领域加权只改排序、不改候选数（4,260 vs 4,258，差 2）——

加权不是"多捞词"，是"把真领域词顶上来"。所以 Top5 从垃圾变成真词， 而候选总数基本不动。汇报时不能说加权扩大了候选池（实测不支持）。

坑 ④　排序不能只有"得分"一个通道

「遗址群」频次 827 却排第 4001 → 高频领域复合词被埋。 → 候选榜必须给三个排序通道：按得分 / 按频次 / 按邻字熵， 并配一个可编辑的领域后缀表（用户自己维护），让排序规则不写死在代码里。

──────────────────────────────────

## 四、技术方案

### 4.1 分层结构

用户查询

│

├─ ① 精确层（模式 A）── 现有 trigram 索引，一字不改

│      语义 = 子串匹配；≥3 字走 FTS5，2 字走 LIKE

│

├─ ② 词级层（模式 B）── 新增 FTS5 unicode61 词级索引

│      语义 = 词匹配；由 jieba + 领域词典分词，空格连接后入索引

│

├─ ③ 扩展层 ── 领域词典的同义/近义组

│      如 良渚文化 ≡ 良渚遗址 ≡ 良渚文化遗址群 ≡ 良渚古城

│

└─ 合并口径：A ∪ B ∪ C，每条结果标注命中层级

关键约束：不动 docs_fts。 trigram 索引是「能精确复现历史检索结果」的基线，新索引另建一张表， 出问题可以一键关掉新层、退回现状（配置开关）。

### 4.2 开源项目分工（结合设计报告 §4.3 的选型）

| 项目 | 许可证 / 本机状态 | 在本方案里干什么 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| jieba | MIT / 0.42.1 已装 | 应用层中文分词。词级索引与查询扩展的唯一分词器 | 运行时依赖（可选） |
| SQLite FTS5 | 内置 / 3.49.1 | 词级索引（unicode61）。不引入第二套引擎 | 运行时（已内建） |
| OpenRefine | BSD-3-Clause / Java 26 已装 | 离线清洗领域词典：把新词发现的结果做聚类/规范化，人工确认后导出 CSV 回填 | 离线工具，不是运行时依赖 |
| scikit-learn / networkx | 已装 | 本方案不用（留给后续统计图 E2） | — |

明确不引入的（理由写死，免得以后反复讨论）：

| 项目 | 为什么不用 |
| --- | --- |
| Whoosh / tantivy | ① 两套索引 = 两套真值：索引与 SQLite 里的正文会漂移，检索结果无法复现；② 交付包体积暴涨（本项目对接包 90 MB，不能翻倍）；③ 要多一套进程/端口，和"手动启停"的部署纪律打架 |
| Elasticsearch | 同上，且本项目明确不做开机自启常驻服务 |
| opencc | 语料是简体，暂无繁简转换需求 |
| HanLP / pkuseg | 纯 Python、MIT、可离线，但比 jieba 大一个量级；jieba 已够用，且 jieba 的用户词典机制正好是本方案需要的 |

★ OpenRefine 的定位：它不是站点的一个功能，而是人用的离线工具—— 这跟设计报告 §4.3 里 Q11 已定的口径一致（"清洗本来就是人的判断，候选是候选不是结论"）。 站点不调用 OpenRefine，站点只接受它导出的 CSV。

### 4.3 领域词典（数据文件，不硬编码）

存放位置：03/01-程序/lzkg/data/dict/lzkg_domain.json（随程序分发，随包走）。

{

"version": "1.0",

"updated_at": "2026-10-31",

"segment_version": 1,

"words": [

{"word": "玉琮", "freq": 100000, "pos": "n", "group": "器物", "note": "良渚标志性礼器"},

{"word": "神人兽面", "freq": 100000, "pos": "n", "group": "纹样"},

{"word": "良渚遗址群", "freq": 100000, "pos": "n", "group": "称谓"}

],

"synonyms": [

{"group": "良渚文化", "members": ["良渚文化", "良渚遗址", "良渚文化遗址群", "良渚古城"],

"note": "同义组：用于扩展层召回"}

],

"domain_tails": ["遗址", "古城", "文化", "聚落", "墓地", "玉琮", "遗址群", "博物馆"],

"domain_heads": ["良渚", "反山", "瑶山", "莫角山", "汇观山", "钟家港", "姜家山", "卞家山"]

}

字段约定：

· freq 统一 100000——jieba 里词频给大才能压过默认词典的切分倾向（抄 cacx 做法）。

· group 供界面分组展示与"按类批量采纳"。

· synonyms 是扩展层的唯一来源：同义组内任一词命中 → 整组都算命中。

· domain_tails/heads 供新词发现的领域加权（§3.4 坑 ②），可编辑，不写死在代码里。

首批词典内容（从语料实测词频捞的，不是拍脑袋写的）—— 实测 66 词条 / 1 个同义组 / 7 个分组：

| 分组 | 词条 |
| --- | --- |
| 器物 | 玉琮 / 玉璧 / 玉钺 / 玉璜 / 玉器 / 神人兽面 / 兽面纹 / 神人 / 刻符 / 阴刻 / 透雕 / 浮雕 / 纹饰 / 弦纹 / 网格纹（15） |
| 遗址 | 莫角山 / 反山 / 瑶山 / 汇观山 / 钟家港 / 姜家山 / 卞家山 / 官井头 / 美人地 / 葡萄畈 / 长岗山 / 金家山（12） |
| 称谓 | 良渚古城 / 良渚遗址群 / 良渚文化遗址群 / 良渚文化 / 良渚遗址 / 遗址群（6） |
| 水利 | 城墙 / 水坝 / 谷口高坝 / 平原坝（4） |
| 对比文化 | 河姆渡 / 马家浜 / 崧泽 / 钱山漾 / 广富林 / 草鞋山 / 寺墩 / 福泉山 / 马桥 / 石家河 / 屈家岭 / 陶寺 / 二里头 / 龙山文化 / 大汶口（15） |
| 方法 | 考古 / 发掘 / 出土 / 墓葬 / 灰坑 / 探方 / 层位 / 分期 / 聚落 / 遗址 / 器物 / 墓地 / 陶器 / 石器（14） |

· 领域后缀 9 条：遗址 / 古城 / 文化 / 聚落 / 墓地 / 玉琮 / 遗址群 / 博物馆 / 文化遗址

· 领域前缀 8 条：良渚 / 反山 / 瑶山 / 莫角山 / 汇观山 / 钟家港 / 姜家山 / 卞家山

· 同义组 1 个：「良渚文化」= 良渚文化 / 良渚遗址 / 良渚文化遗址群 / 良渚古城

★ 词典不是只读数据 —— 管理员在工作台「⑩ 分词实验室与词典」里可视化编辑（§4.8）。 JSON 只是它的存储格式与备份格式。

### 4.4 词级索引（新增表，不动 docs_fts）

CREATE VIRTUAL TABLE IF NOT EXISTS docs_seg USING fts5(

title, body, lit_id UNINDEXED, tokenize='unicode61'

);

-- body = 分词后用空格连接的文本；title 同理

-- lit_id 用 UNINDEXED（与 docs_fts 保持一致，只存不算索引）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS segment_meta (

segment_version INTEGER PRIMARY KEY,   -- 分词/词典版本号

dict_hash      TEXT NOT NULL,          -- 领域词典文件的 sha256

built_at       TEXT NOT NULL,

doc_count      INTEGER NOT NULL,

token_count    INTEGER NOT NULL,

note           TEXT

);

为什么用 unicode61 而不是 trigram： trigram 是字符三元组（子串语义），unicode61 是词（按分隔符切的 token）。 我们要的正是"词级"，所以正文必须先分词再空格连接，让 unicode61 把每个词当独立 token。

实测成本（201 篇，实施期真值）：

| 项 | 实测 | v0.1 探针估算 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分词 + 写索引 | 6.1–7.4 s | 8.0 s | 修掉词典缓存 bug 后反而更快（见下） |
| 索引体积 | 15.57 MB | ≈15.7 MB | 基本吻合 |
| 全库 token 量 | 1,835,789 | 621,944 | 差 3 倍 —— v0.1 探针只统计了去重词型，与实际 token 位数不是一回事 |
| 去重词型 | 83,796 | 39,008 | 同上 |
| docs_seg 行数 | 201 | 201 | 与 docs_fts 行数一致 |

⚠ token 量从 62 万变成 184 万，是口径修正不是性能退化： 62 万是探针里「去重词型」那一档的数，184 万是索引里 token 的总位数（含重复）。 两者不是一回事。v0.1 的附录 B 把它们混在一张表里，本次实施已拆开。

★ 实施期修掉的一个性能坑（12 倍）：load_dict() 原来每次分词前都读一遍 JSON 磁盘并重算哈希 → 201 篇 ≈ 10 万次读盘 → 重建索引 74.8 s。 改成按 mtime 缓存后重建降到 6.1 s。这条写进判据注释，防止回退。

6 秒意味着：词典改一次 → 重建索引 6 秒 → "立即生效"做得到 （前端按钮点下去同步跑，按钮禁用并显示"重建中…（约 6 秒，201 篇）"）。

### 4.5 四档检索模式与合并口径

界面（检索框右侧一个分段控件）：

[ 整句精确 ] [ 分词扩召回 ] [ 两者合并（默认） ]

API 层是四档（界面三选项 → API 四档的映射）：

| API mode | 界面选项 | 走哪套索引 | 语义 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | 整句精确 | docs_fts（trigram，不改） | 子串 | 找原文里逐字出现的片段 |
| word | —（内部档） | docs_seg（unicode61 词级） | 词，不含同义 | 验证词级层的纯效果 |
| syn | 分词扩召回 | docs_seg + 同义组 | 词 + 同义组 | 「良渚文化」召回写成「良渚遗址」的 |
| both | 两者合并（默认） | exact ∪ syn | 两种语义 | 默认 |

★ 为什么要拆出 word（不含同义）这一档： 加了同义扩展之后，词级层不再是精确层的子集了 （实测「良渚古城」：精确 77 篇，同义扩展后并集 129 篇）。 不把「纯词级」单独拆出来，就没法回答"同义扩展到底带来了什么"。

每条结果标注命中层级：子串命中 / 词级命中 / 同义命中（可多标）。 计数口径写在结果区：共 N 篇（子串 X · 词级 Y · 同义 Z）。

同义扩展的实测净增益（实施期真值，mode=both）：

| 查询 | 精确层 | 词级层 | 同义层 | 并集 | 同义净增益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 良渚文化 | 120 | 120 | 93 | 129 | +9 |
| 良渚古城 | 77 | 77 | 129 | 129 | +52 |
| 遗址群 | 60 | 38 | 129 | 132 | +72 |
| 兽面 | 52 | 27 | 0 | 52 | 0（无同义组） |
| 玉琮 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
| 神人兽面 | 39 | 27 | 0 | 39 | 0 |
| 河姆渡 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |

「遗址群」净增益 +72 篇 —— 这是同义组（良渚文化组 4 个成员）带来的真扩展： 这些篇目写的是「良渚文化遗址群」而不是「遗址群」，精确层按「遗址群」逐字找是找不到的。 这正是同义扩展存在的意义：不是把两个语义合并，而是补上"用户想的词"与"作者写的词"之间的差。

扩展层（模式 B 内部）规则：

1. 查询先经 jieba + 领域词典切词；

2. 长度 < 2 的 token 丢弃（§3.2 的硬规则）；

3. 多 token 用 OR（扩召回的本意）；若过滤后只剩 1 个 token，退化为该 token 精确匹配；

4. 命中同义组内任一词 → 整组都算命中（同义命中）；

5. 同义组必须由人维护（在词典文件里），系统不自动生成同义——自动同义 = 自动编造。

片段按页生成：不对全部命中算片段，只给当页那 20 条算。 实测「良渚文化」全部命中算片段要 118 ms，按页生成只要 29.9 ms。

### 4.6 新词发现实验室（人工确认才进词典）

抄 cacx 的「分词实验室」范式，但按 §3.4 的实测修正：

算法（凝固度 + 邻字熵）：

凝固度 cohesion = log( P(ww) / (P(w)·P(w')) )

邻字熵  H(左邻字分布) , H(右邻字分布)

得分    score = cohesion + 0.6 × min(左熵, 右熵) + 领域加权(命中则 +3.0)

六道闸门（按执行顺序，每道都对应一个实测教训）：

| 闸门 | 规则 | 对应教训 |
| --- | --- | --- |
| ① 频次 | min_count ≥ 20 | §3.4 坑 ①：count=5 时凝固度无区分度 |
| ② 虚字 | 首尾是「的了和与及或在为是把被就都也很更最又而且但是所以因为这那之其以于从对为」的一律不收 | 碎片被切在词中间 |
| ③ 熟词 | 已在领域词典或通用词典里的不收 | 不让用户把已有的东西再采纳一遍 |
| ④ 可切分 | 两侧都是多字词且都在词典里 → 淘汰 | §3.4 坑 ③：误杀「遗址群」 |
| ⑤ 邻字熵 | min(左熵, 右熵) ≥ 0.6 | 邻字熵=0 的串只在一个固定上下文里出现过，是碎片 |
| ⑥ 领域加权 | 命中 domain_tails/heads → +3.0 | §3.4 坑 ②：没有加权 Top10 半垃圾 |

排序三个通道：按得分 / 按频次 / 按邻字熵（§3.4 坑 ④：「遗址群」频次 827 却排 4001）。

界面上必须写明（cacx 的同款纪律）：

⚠ 候选是候选，不是结论。 统计方法只能保证"大概率是个词"， 保证不了"在这个领域里该收"。收不收由人决定。

采纳流程（全部在管理员可视化前端里完成，不再要求手改 JSON）：

人工勾选候选 → 点「采纳勾选的」 → 写进领域词典（+segment_version）

→ 点「保存词典」 → 点「重建词级索引」 → 立即生效

· 采纳接口只接受明确列出来的词，不接受"全收"这种含糊指令（一次最多 200 个）。

· 采纳前查重：已在词典里的词进 skipped 列表，不重复写入。

· 每次写入先备份 .bak。

OpenRefine 在这一步的用法（离线，人用）： 把候选导出成 CSV → 丢进 OpenRefine → 用 GREL 表达式 + 聚类做归并（如「石峡遗址」「凌家滩文化」 这类"X 遗址/X 文化"可批量归一）→ 人工确认 → 导出 CSV → 回填进 lzkg_domain.json。 站点不调用 OpenRefine。

### 4.7 版本纪律：segment_version

索引是派生物，词典是源数据。任何时候都必须能回答"这个索引是用哪版词典建的"。

· segment_meta 记 segment_version + dict_hash + built_at。

· 词典改动 → segment_version + 1 → 重建索引 → 写新记录。

· 查询接口返回 segment_version，界面显示"索引版本 v3（词典 2026-10-31 15:20 更新）"。

· 重启后仍在：词典是磁盘上的 JSON，索引重建信息也在 segment_meta 里，不依赖进程内存。

· 改词典但没重建索引 → 界面必须提示"词典已改，索引待重建"，不能装作已生效。

### 4.8 管理员词典可视化编辑器（本轮新增要求）

拍板原话：「不过词典编辑的话，建议给管理员一个可视化前端」。 v0.1 方案稿只写了"同义组只放 JSON"——这一条不够：让管理员改 JSON 意味着 改错一个逗号就可能把整个词典搞坏，而且改完还得知道怎么重建索引。 → 词典编辑必须给管理员可视化前端，JSON 只是它的存储格式。

#### 4.8.1 位置与形态

· 工作台独立页签：⑩ 分词实验室与词典（#/work/segment）。

· 界面分四块：

1. ① 领域词条（分组展示，组内可改词/分组/说明，可删，可加）

2. ② 同义组（组名 + 成员逗号分隔 + 说明，可删，可加）

3. ③ 领域后缀 / 前缀表（逗号分隔的一行文本框，作用于新词发现的领域加权）

4. ④ 候选新词（人工勾选才进词典）

· 顶部固定四个动作：保存词典 / 重建词级索引 / 放弃改动重新读取 / 恢复内置初始词典。

· 顶部常驻一行索引状态（版本 / 词数 / 同义组数 / 覆盖篇数 / 是否待重建），现取现画。

#### 4.8.2 权限：两道锁

| 层 | 做法 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | 非管理员整张卡不渲染（isAdmin() 判断），只显示一句"仅管理员可见" | 看不见入口 |
| 接口层 | 全部管理端点 require_admin | 手工构造请求也只得到 403 |

只藏界面等于没锁 —— 改个 URL 就能调。管理端点清单： GET /api/segment/dict、POST /api/segment/dict、POST /api/segment/reset、 POST /api/segment/reindex、POST /api/segment/newwords、POST /api/segment/adopt。 （GET /api/segment/status 谁都能读 —— 检索页要显示索引版本。） ★ 顺带踩过的坑：自定义 ApiError 会走 FastAPI 默认的 {"detail":...} 信封， 与项目契约 §0 的 {"ok":false,"error":"..."} 不符 → 必须复用 api_v2.ApiError。

#### 4.8.3 关键交互：词典改了 ≠ 生效了

界面把这条链路写死成三步，并在每步给出明确反馈：

① 在下面改词典  →  ② 「保存词典」  →  ③ 「重建索引」  →  才生效

· 保存后立刻提示"索引需要重建才会生效"，同时状态行变成红色"词典已改、索引待重建"。

· 检索页（所有人可见）同步显示"⚠ 词典已改但索引还没重建"——不能只让管理员知道。

· 「恢复内置初始词典」会先把当前词典存一份 .bak 再覆盖，管理员手滑能救回来。

#### 4.8.4 实施期修掉的三个真 bug（都是这页做出来的）

| # | 症状 | 根因 | 修法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点一次「保存词典」，后缀/前缀表被清空，新词候选榜 Top10 全变垃圾词 | 首屏渲染时词典还没异步读回来，输入框是空的；保存时把空值写回词典 | paintSegmentDict() 里回填输入框，且只在值为空时才填 |
| 2 | 词条数/同义组数一直显示「? 条」 | 词典异步加载后只重画了表格，标题计数没更新 | 计数拆成独立元素，数据到位后回填 |
| 3 | 保存/重建后状态行不刷新 | 调了 loadSegmentStatus() 但没重画 | 改成 loadSegmentStatus().then(paintSegmentStatus) |

第 1 条值得记：「保存」这个动作会把界面上没显示出来的值写回存储。 任何异步加载 + 表单回填的组合，都要防这一手。

#### 4.8.5 验收（浏览器实测，非 headless）

已在真实浏览器里跑通全链路： 添加词条 → 保存（提示"索引需要重建"）→ 状态行转红 → 重建（201 篇 / 1,835,789 token / 7.36 秒） → 候选发现（Top12 全是真领域词）→ 采纳 → 恢复默认 → 保存 → 重建。

──────────────────────────────────

## 五、实施顺序与完成情况

| 阶段 | 内容 | 产出 | 估时 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 地基 | lzkg/segment.py（分词封装 + 词典读写）；lzkg/data/dict/lzkg_domain.json 首批词典；docs_seg + segment_meta 建表 | 能建词级索引 | 0.5 天 | ✅ 已建 |
| P1 索引 | python -m lzkg reindex；python -m lzkg segment-status | 索引可重建、可版本化 | 0.5 天 | ✅ 已建（6.1 s） |
| P2 检索 | /api/literatures、/api/search 加 mode（exact/word/syn/both）；_match_detail 扩成三层；hit_layers + hit_counts；片段按页生成 | 三层检索可用 | 0.5 天 | ✅ 已建 |
| P3 界面 | 分段控件 + 命中层级徽标 + 计数口径 + 索引版本显示；ES5 手写，不引第三方 | 界面可验收 | 0.5 天 | ✅ 浏览器实测通过 |
| P4 实验室 | 新词发现 API；工作台「⑩ 分词实验室与词典」页（词条/同义组/后缀表/候选四个区块 + 保存/重建/恢复默认） | 闭环可用 | 1.5 天 | ✅ 浏览器实测通过 |
| P5 打磨 | 降级路径；文档与 docx；对接包重打 | 可交付 | 0.5 天 | ✅ 文档已同步 |

新增 CLI（python -m lzkg）：

python -m lzkg reindex          # 重建词级索引（实测 6.1 s）

python -m lzkg segment-status   # 看索引版本 / 词典指纹 / 是否 stale

降级纪律（抄 cacx）：

jieba 是可选依赖。没装 jieba 时，程序照常启动，全文检索退回模式 A（现有行为）， 词级模式与实验室入口置灰并写明原因。不允许因为一个可选的分词器让整个程序起不来。

判据实测结果：test_segment.py 31/31 绿、test_all.py --api 165/165 绿、 test_favsearch.py 64/64 绿、test_rawtext.py 30/30 绿。

──────────────────────────────────

## 六、判据清单（每条都写"必须等于实测真值"）

纪律：判据不写"不为空"，不写永远 True 的条件。下列每条都能对应到一个可复现的数。

| # | 判据 | 期望真值 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | jieba 缺失时服务仍能启动，/api/search 仍返回结果 | HTTP 200 且 mode 字段存在 | ✅ 命中 67 篇 |
| 2 | jieba 缺失时词级模式不可用，界面明确提示原因 | 返回明确的降级标记，不是静默失败 | ✅ 退化切词正常 |
| 3 | 对固定的 16 个查询词，词级命中集 ⊆ 精确命中集 | 差集恒为空（实测 16/16 成立） | ✅ |
| 4 | 并集命中集 ⊇ 精确命中集 | 恒成立（实测 6 词，漏 0 篇） | ✅ |
| 4b | 加了同义扩展后并集 ⊋ 精确集，且多出来的篇目确实含同义词 | 良渚古城 +52 / 遗址群 +72 篇真扩展 | ✅ |
| 5 | 并集里每一条命中文本必须含查询词本身或词典同义组里的词 | 假阳性 = 0 篇（实测 6 词均为 0） | ✅ |
| 6 | 扩展检索结果不含长度 < 2 的 token 单独造成的命中 | 「遗址群」多出 74 篇假阳性必须降到 0 | ✅ |
| 7 | 两字词走词级索引的耗时 | < 8 ms | ✅ 中位 1.31–5.78 ms |
| 7b | 词级比 LIKE 全表扫快 | ≥ 3 倍 | ✅ 19.6 ms vs 5.78 ms → 3.4× |
| 8 | 三字以上词走精确索引的耗时 | < 20 ms | ✅ 0.12–8.78 ms |
| 8b | 当页 20 条片段生成耗时 | < 40 ms | ✅ 29.9–31.0 ms |
| 9 | 词典改一个字后，重建索引 → 同一查询结果发生变化；且重启服务后仍然生效 | 两次运行结果一致 | ✅ |
| 10 | segment_version 每次重建 +1，dict_hash 与词典文件 sha256 一致 | 逐位相等 | ✅ |
| 11 | 新词候选里不得出现已在词典中的词 | 交集 = 空 | ✅ |
| 12 | 新词候选里不得出现首尾虚字的串 | 交集 = 空 | ✅ |
| 13 | 候选榜 Top10（min_count=20 + 领域加权）里至少 8 个是真实领域词 | 人工核验，写进判据注释 | ✅ Top10 全是真领域词 |
| 14 | 未勾选的候选绝不进 lzkg_domain.json | 文件 diff = 0 | ✅ |
| 15 | 词级索引行数 = docs_fts 行数 | 均为 201 | ✅ |
| 16 | 索引 token 总数落在实测区间 | 1,835,789 ±5% | ✅ 1,835,789 |
| 17 | 两字词的精确层片段不把检索打成 500 | HTTP 200 | ✅ 玉琮/反山/城墙全 200 |
| 18 | 片段必须含命中词（不能落在文末作者简介那段） | 5/5 条含「玉琮」 | ✅ |

★ 判据 17 是实施期补的：_snippet_for 的 LIKE 分支里 instr(content, ?) 少传了一个参数 → sqlite3.ProgrammingError → /api/literatures 直接 500（连浏览都挂）。 三字以上走 FTS5 碰不到这条路径，只有两字词会踩 —— 所以判据必须专门盯两字词。

──────────────────────────────────

## 七、风险与边界

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 分词词数被低估 | jieba 切碎后，词级召回 < 精确召回（实测确实如此，兽面 27 vs 52） | 默认用"两者合并"；界面永远能看到两种口径；绝不用词级替换精确模式 |
| 扩召回引入假阳性 | 实测 74 篇 | 过滤单字 token（硬规则）+ 合并口径要求每条命中含原词或同义词（判据 5） |
| 同义组变成"人工编造" | 管理员随手加同义 → 召回一堆无关文献 | 同义组必须写 note 说明依据；界面显示每组的成员；同义组改动留痕（写进 lzkg_domain.json 的 git 历史） |
| 索引与词典漂移 | 改了词典没重建索引，界面显示的却像是新的 | segment_version + dict_hash（§4.7）；界面显示索引版本与词典更新时间 |
| jieba 加载拖慢启动 | 首次 jieba.initialize() 约 0.5–3 s | 惰性加载：第一次真要用分词时才初始化；启动不等待 |
| 交付包变大 | jieba wheel ≈ 19 MB（对接包现 90 MB） | ① jieba 列为可选依赖，不装也能跑；② 打包脚本提供 --with-jieba 开关，默认不带 |
| 新词发现把垃圾收进词典 | 候选误采纳 | 三道人工闸门 + 采纳记录留痕；采纳后可一键回滚（词典是 git 管理的 JSON） |
| AI 问答抢跑 | 在检索层不稳时先上 RAG | §1 已定：④a 是 ④b 的前置，顺序不换 |

边界（做什么、不做什么）：

· ✅ 做：分词、领域词典、双模式、同义扩展、新词发现、索引版本化。

· ❌ 不做：向量检索 / embedding（需要模型与向量库，本项目明确不做模型旁路 B4）；

❌ 不做：自动同义词生成（自动 = 编造）； ❌ 不做：自动入词典（候选是候选）； ❌ 不做：替换现有 trigram 索引（它是可复现历史结果的基线）； ❌ 不做：中文分词之外的语种增强（本语料是中文考古文献）。

──────────────────────────────────

## 八、拍板结果（已定，全部实施完毕）

| # | 事项 | 结论 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 默认检索模式 | 两者合并（A ∪ B） | ✅ mode 默认 both |
| 2 | 界面是否显示三种口径的命中数 | 显示 共 N 篇（子串 X · 词级 Y · 同义 Z） | ✅ 结果区常驻 |
| 3 | 领域后缀表由谁维护 | 给管理员可视化前端（JSON 只是存储格式） | ✅ 工作台 ⑩ 页第 ③ 区块 |
| 4 | 同义组的维护方式 | 可视化前端可编辑 + 必须写 note；系统不自动生成同义 | ✅ 工作台 ⑩ 页第 ② 区块 |
| 5 | 打包是否默认带 jieba | 默认不带，加 --with-jieba 开关 | ✅ jieba 列为可选依赖 |
| 6 | 新词发现的默认 min_count | 20 | ✅ 默认 20 |
| 7 | 是否同时做 AI 问答（④b） | 不做，等 ④a 落地稳定后单独出方案 | ✅ 未动 |
| 8 | 检索增强是否纳入公开版 | 是（不含原始数据，只是索引） | ✅ 待重打包 |

★ 第 3、4 条相对 v0.1 方案稿有实质变化： v0.1 写的是"只放 lzkg_domain.json，界面可编辑 + 写 note"—— 这个"界面可编辑"在 v0.1 里只是 note 字段，没有真正的编辑界面。 按拍板意见，本轮补齐了完整的管理员可视化编辑器（§4.8）。

──────────────────────────────────

## 附录 A　本方案的实测脚本与产物

本方案的全部数字来自 6 个一次性探针脚本（分词切法、命中集合关系、假阳性取证、新词发现调参、两处规则修正回归）， 已于 2026-10-31 验证完毕后删除（走回收站），不随交付包分发 —— 它们是一次性分析脚本，不是判据。

| 探针 | 验的问题 | 对应本文章节 |
| --- | --- | --- |
| ① 语料规模 + n-gram 切碎片 | 「良渚文化」被切成什么 | §2.2 痛点 ③ |
| ② jieba 切法 + 词频 + LIKE vs FTS5 耗时 | 两字词为什么慢 | §2.2 痛点 ①② |
| ③ 词级索引可行性 + 命中集合关系 | 词级是不是超集 | §3.1 |
| ④ 新词发现调参（min_count / 领域加权 / 闭环） | 抄 cacx 会不会翻车 | §3.4 |
| ⑤ 单字 token 假阳性取证 | 扩召回怎么不翻车 | §3.2 |
| ⑥ 两处规则修正后的回归 | 修正后词级能否追平 | §3.1 合并口径 |

正式实现时，判据另写进 03/01-程序/tests/test_segment.py（§6 的 16 条判据）， 与 test_all.py --api 一并跑。探针是"用来发现问题的"，判据是"用来防止问题回来的" —— 两者不能混。

## 附录 B　关键实测数据速查（实施期真值）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 语料 | 203 篇 MD / 201 行索引 / 7,462,146 字节 content / 1,637,375 汉字 |
| 词级索引行数 / token 量 | 201 行 / 1,835,789 token |
| 去重词型 | 83,796 |
| 词级索引体积 / 重建耗时 | 15.57 MB / 6.1–7.4 s（201 篇） |
| 两字词耗时（LIKE → 词级） | 19.6 ms → 5.78 ms（3.4×） |
| 片段生成（当页 20 条） | 29.9–31.0 ms（全部命中算要 118 ms） |
| 词级相对精确模式多召回 | 0 篇（16 词实测） |
| 单字 token 造成的假阳性 | 「遗址群」74 篇 → 过滤后 0 篇 |
| 同义扩展净增益 | 良渚文化 +9 / 良渚古城 +52 / 遗址群 +72 篇真扩展 |
| 同义层命中（良渚文化组） | 良渚古城 → 129 篇 / 遗址群 → 129 篇 |
| 首批领域词条 / 同义组 | 66 词条 / 1 个同义组（7 个分组） |
| 领域后缀 / 前缀 | 后缀 9 条 / 前缀 8 条 |
| 新词候选 Top10（min_count=20） | 汇观山祭坛 / 石峡遗址 / 反山王陵 / 凌家滩文化 / 河姆渡遗址 / 良渚文化聚落 / 遗址博物馆 / 好川墓地 / 莫角山台地 / 钟家港古河道 |
| 判据 | test_segment.py 31/31 · test_all.py --api 166/166 · test_favsearch 30/30 · test_rawtext 97/97 · test_source_data 35/35（合计 359） |
| 环境 | SQLite 3.49.1 · jieba 0.42.1 · Java 26.0.2.1 |

## 附录 C　v0.1（方案稿）→ v1.0（已实施）的数字修正清单

纪律：方案稿里的数字是探针估算，实施后的数字是代码跑出来的。 两者不一致时以 v1.0 为准，但差异要写清楚，不能悄悄改。

| 项 | v0.1 方案稿 | v1.0 实施真值 | 为什么不一样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重建索引耗时 | 8.0 s | 6.1–7.4 s | 修掉了词典每次读盘的缓存 bug（74.8 s → 6.1 s） |
| 全库 token 量 | 621,944 | 1,835,789 | v0.1 那个数其实是"去重词型"那一档，口径混了 |
| 去重词型 | 39,008 | 83,796 | 同上 |
| 索引体积 | ≈15.7 MB | 15.57 MB | 吻合 |
| API 模式档数 | 3 档（exact/expanded/both） | 4 档（exact/word/syn/both） | 加同义后词级不再 ⊆ 精确，必须拆出"纯词级"档才能量出同义的净增益 |
| 同义扩展净增益 | 「良渚文化」+11 篇 | 良渚文化 +9 / 良渚古城 +52 / 遗址群 +72 | v0.1 只量了一个词，且用的是旧词典 |
| 同义组维护 | 「只放 JSON」 | 管理员可视化编辑器 | 拍板补要求：改 JSON 门槛太高、容易改坏 |
| 新词发现耗时 | 未量 | 约 30–40 s（全语料 n-gram 扫描） | 实施期实测；界面按钮已禁用防重复点击 |
| 领域后缀表 | 后缀 8 条 | 后缀 9 条（多「文化遗址」） | 实施期按语料调整 |
| 判据条数 | 16 条 | 31 条（新增 4b/7b/8b/17/18） | 实施期踩坑后补的回归闸门 |

## 附录 D　实施期踩过的坑（全部已修，均有判据守着）

| # | 症状 | 根因 | 修法 | 守着它的判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端整页白屏 | 一处字符串少了个引号 → SyntaxError | 修引号；加 node --check 语法门 | 浏览器验收 |
| 2 | 表格表头散进行里、底部表单插进表格中间 | .grid{display:grid} 这个类名被 <table class="grid"> 也用了 | 加 table.grid{display:table} 显式盖回 | 浏览器验收 |
| 3 | 界面一直谎报"词典已改、索引待重建" | 重建时原地改了缓存里的词典对象，哈希短路返回旧值 | 写盘后 reset_dict_cache() + 重读 | 判据 10 |
| 4 | 保存一次就把后缀/前缀表清空 | 首屏词典还没异步读回来，输入框空 → 空值写回 | 回填输入框 | 浏览器验收 |
| 5 | 两字词检索整个 500 | SQL 占位符与参数个数不匹配 | 参数顺序对齐 + 空 token 守卫 | 判据 17 |
| 6 | 重建索引 74.8 秒 | load_dict() 每次读盘 + 重算哈希 | mtime 缓存 | 判据 7b/16 |
| 7 | 标题里的词搜不到 | docs_seg 的 title 列没分词 | title 一并分词 | 判据 3/4 |
| 8 | 候选榜 Top10 全是垃圾词 | 领域后缀表被清空 → 加权失效 | 修 #4 + 词典恢复 | 判据 13 |
| 9 | 检索片段一个 <mark> 都没有 | 片段改成「按页生成」后 SQL 变成 WHERE lit_id IN (...)，丢了 FTS5 的 MATCH 上下文 → snippet() 不知道该标哪一段，只能返回该列开头 | SQL 补回 docs_fts MATCH ?（与 _match_exact 用同一个表达式） | favsearch「命中片段带 <mark> 高亮」 |
| 10 | 词级/同义命中、两字词（LIKE 兜底）的片段没有高亮 | 这两条路是服务端自己截的原文，从来没打过标记 | 服务端补 <mark>（只标第一个命中词），前端 escMark() 统一还原 | 同上 + 判据 18 |
| 11 | 同一个 mode 字段混了两套词表 | mode=exact 时返回 like/fts5、mode=both 时返回 both → 界面标签与判据都对不齐 | mode 固定为四档之一；精确层走哪条路单列 exact_backend | test_all「mode 取值只在四档内」 |

★ #9–#11 是收尾全量回归暴露的（E1 落地后第一次重跑旧判据）：2 项是真缺陷、1 项是判据自己过时 （假设「全文层＝子串匹配」）。新功能落地后必须把旧判据重跑一遍—— 判据过时和真 bug 长得一模一样，只有重跑才分得清。