# 良渚文化文献目录站 · 一页需求说明

课程《数字文化技术》· 宁波地域文明探源工程考古数据库 · 良渚文化专题 对应课件：第 5 周《AI 辅助 Web 开发》M2 · 目标 02「向 AI 描述可实现的网站需求 —— 把『想要』写成能执行的条件」 版本 v1.1（E1 实施后）　｜　日期 2026-10-31　｜　数据快照 2026-10-31 本机实测 关联文档：良渚文献目录站_构建报告_20261028.md、良渚文献目录站_检索增强方案_20261031.md v1.1 变更：R-08 由「未做」改为「已满足」；新增 R-18/R-19/R-20 三条； §9 下一步把 E1 标为已完成；§10.1 追加 E1 实施后的自检结果。

──────────────────────────────────

## 1. 一句话需求

把第一阶段数据集里的 200 篇良渚文献 + 3,162 张图版，做成一个能在浏览器打开、单机运行、四件套齐全的单页网站：能浏览、能检索、能看详情、能回源核实。

## 2. 用户与场景

| 角色 | 场景 | 关键诉求 |
| --- | --- | --- |
| 组员（主要） | 手机或电脑打开站点，找「玉琮」「良渚古城」相关文献 | 搜得到、看得懂、能收藏 |
| 指导老师（次要） | 抽查某一篇文献的数据是否可核实 | 能一路点到原始出处 |
| 交付接手人 | 拿到对接包在没有预装环境的机器上跑起来 | 双击就能起，不卡在依赖上 |

## 3. 范围

做（课件第 13 页「第一版」四件套）：浏览 / 检索 / 详情 / 来源。 不做（课件第 13 页「后续扩展」）：登录与个人收藏（已作为可选轻量功能做了登录+收藏，非必需）、在线录入与共同编辑、地图·时间线·统计图、全文检索与 AI 问答。

课件原话：「本课练习只做左边这一列；右边每加一项，都要有⼈长期维护。」

──────────────────────────────────

## 4. 功能需求（每条 = 一个可验证条件）

体例：ID ｜ 需求 ｜ 验收条件（可执行）｜ 当前状态。 「当前状态」一栏写的是 2026-10-31 本机实测值，不是历史文档里的旧数。

### 4.1 浏览

| ID | 需求 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 文献列表能翻页，也能看全 | GET /api/literatures?size=20 返回的 total == 200；翻到最后一页仍能取到第 200 篇，无重复无遗漏 | ✅ 已满足 |
| R-02 | 按类别排列，一屏扫完 | 提供「按类型/按年代/按主题」三种排列；每种排列下 200 篇都能被看到（不设默认过滤） | ✅ 已满足 |
| R-03 | 检索结果与浏览列表分开计数 | 界面上分别显示「文献总数 200」与「当前匹配 N 条」，不把两个数混成一个 | ✅ 已满足 |

### 4.2 检索

| ID | 需求 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-04 | 关键词检索覆盖全文 | 检索「兽面」52 篇、「玉琮」67 篇、「刻符」14 篇、「反山」69 篇、「瑶山」66 篇，与数据库直查 LIKE/MATCH 结果逐条相等 | ✅ 已满足（2026-10-31 对运行中的服务实测，5/5 相等） |
| R-05 | 关键词 + 类别筛选同时生效 | 加上类别条件后，结果集 == 「关键词结果 ∩ 类别结果」（AND，不是 OR） | ✅ 已满足 |
| R-06 | 命中片段必须落在命中处 | 片段窗口起点 = max(instr(content, ?) - 40, 1)；检索「保护」「兽面」「玉琮」各取 30 条 hits[].snippet，不含原词的条数 == 0 | ✅ 已满足（实测 30/30 含原词；v3.7 修过 substr 负起点 bug） |
| R-07 | 两字词（考古文献最高频查询）检索响应 | HTTP 全程（含 JSON 序列化）两字词中位 < 60 ms；三/四字词中位 < 150 ms。实测：兽面 45 / 玉琮 34 / 刻符 47 / 反山 46 ms；遗址群 95 / 良渚文化 141 ms | ✅ 已满足，且已优化：两字词现走词级索引，库内命中集 1.31–5.78 ms vs LIKE 全表扫 19.6 ms（3.4×） |
| R-08 | 同义/近义写法能互相召回 | 检索「良渚文化」能召回正文写作「良渚遗址」「良渚文化遗址群」的文献；召回的每一篇必须含原词或词典登记的同义词 | ✅ 已满足（2026-10-31 E1 实施）：同义组「良渚文化」4 成员。实测净增益 良渚文化 +9 / 良渚古城 +52 / 遗址群 +72 篇真扩展，假阳性 0 篇 |
| R-18 | 检索方式可切换，且口径看得见 | 界面提供「整句精确 / 分词扩召回 / 两者合并（默认）」三选项；每条结果标 子串命中/词级命中/同义命中；计数写 共 N 篇（子串 X · 词级 Y · 同义 Z） | ✅ 已满足（浏览器实测） |
| R-19 | 管理员能可视化编辑领域词典，不必手改 JSON | 工作台「⑩ 分词实验室与词典」页可增删改：领域词条 / 同义组 / 领域后缀前缀表 / 候选新词；非管理员看不到入口，手工构造管理请求返回 403 | ✅ 已满足（浏览器实测全链路） |
| R-20 | 词典改了没重建索引必须明说 | 词典改了但索引没重建 → 检索页对所有人显示「⚠ 词典已改但索引还没重建」，不得装作已生效 | ✅ 已满足（segment_version + dict_hash 双重核对） |

### 4.3 详情

| ID | 需求 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-09 | 一条文献看得懂 | 题名、年代、出处、说明四项在详情页同时可见；literatures 表这四项的非空率 == 200/200（100%） | ✅ 已满足 |
| R-10 | 关键词/标签可见 | 每篇文献的 keywords 非空 200/200；标签库 tags 115 个，文献-标签关联 lit_tags 923 行 | ✅ 已满足 |
| R-11 | 图版可见且不错配 | 详情页列出的每张图版，GET /media/img/{filename} → HTTP 200 且 Content-Type == image/png（实测 IMG-LIT-000001-009.png → 200 / 1,193,110 字节 / image/png）；图数与登记数不等的文献整篇不做图版重写，图注校验不过的留占位 | ✅ 已满足（图版 3,162 张，覆盖 174/200 篇） |
| R-12 | 页标缺失要明说 | md_pages = 0 的 116 篇必须在界面上标注「本页无页标记」，不许显示成有页码 | ✅ 已满足 |

### 4.4 来源

| ID | 需求 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-13 | 每篇文献能读到原文 | GET /api/raw/{id}/markdown → 200，返回 chars == 23015、text 23,015 字符、html 25,852 字符、图版 14 张（重写 12 / 未匹配 2）；GET /api/raw/{id}/pdf → 200 + application/pdf（实测 LIT-000001：5,185,974 字节） | ✅ 已满足（除 LIT-000082，见 §7 局限 8） |
| R-14 | 能回到原始登记记录 | 每篇给出登记表著录项（题名/作者/出处/年份/开放类型）与来源 URL | ✅ 已满足 |
| R-15 | 原文通道 ≠ 授权 | 页脚与界面统一写明：「使用条件以各条记录的『开放类型/使用条件』为准。站内提供原文通道，不代表获得对外传播授权；标注为机构订阅/限内部使用的条目，请勿外传。」前后端文案逐字一致 | ✅ 已满足（v3.6 口径修正） |

### 4.5 数据与协作（超出四件套，但已做）

| ID | 需求 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-16 | 可导入/导出 | GET /api/export/xml 导出 200 篇（实测 3,883,636 字节），回传预检能报出差异且不写主库 | ✅ 已满足（v3.6） |
| R-17 | 收藏可检索 | 收藏页两层检索（题名备注筛 + 全文检索），只返回已收藏的文献，不返回未收藏项 | ✅ 已满足（v3.7） |

──────────────────────────────────

## 5. 非功能需求

| ID | 需求 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 零外链 | 页面发出的全部请求均为本站域名；外链请求数 == 0（地图库已本地 vendor 化；PDF 用浏览器原生 <iframe>，不引 pdf.js） | ✅ 已满足 |
| N-02 | 前端 ES5 | 全站不使用 let/const/箭头函数/模板字符串；node 判据脚本对 index.html 真实源码执行并通过 | ✅ 已满足 |
| N-03 | 可复现 | 同一份库重跑 python -m lzkg migrate 后，literatures/images/docs_fts 行数逐表相等；图谱布局由后端按固定 seed 算好、前端 physics:false | ✅ 已满足 |
| N-04 | 数据红线 | 机构订阅/限内部使用的原件绝不入公开仓库：① .gitignore 忽略源数据目录 ② 发布脚本硬断言（发现即拒绝生成）③ 打包脚本打包后回读校验（发现即拒绝出包）。三处任一命中即视为不合格 | ✅ 已满足（v3.8） |
| N-05 | 公开版不出现具体学校名 | 对脱敏发布版全文扫描学校名，命中数 == 0 | ✅ 已满足（v3.5） |
| N-06 | 不注册开机自启 | 常驻进程手动启停：交付 启动-xxx.cmd / 停止-xxx.cmd 薄壳；启动前先探测后端端口存活，避免"隧道通了但服务没起 → 502" | ✅ 已满足 |
| N-07 | 可降级 | 缺可选依赖（如 jieba）时程序照常启动，相关功能置灰并写明原因，不许整个站起不来 | ✅ 已满足 |
| N-08 | 判据必须等于实测真值 | 自动化判据不写"不为空"、不写永远 True 的条件；每条判据都能指到一个可复现的数字 | ✅ 已满足（全量 423 项通过） |

──────────────────────────────────

## 6. 四个动作的验收（课件第 11 页）

| 动作 | 落点 | 怎么算过关 |
| --- | --- | --- |
| 看懂 | 解释网站怎样运行 | 能讲清：数据在单文件 SQLite、前端在 web/static/index.html、服务是 FastAPI、启动.cmd 起进程 |
| 说清 | 把需求写成可执行条件 | 就是本文档：R-01…R-17、N-01…N-08，每条都有可执行的验收条件与实测现状 |
| 做出来 | 生成之后回到页面上核对 | 页面必须人工打开核对过（脚本类交付物要在真实窗口里跑一次、让用户看见），不接受"代码写完就算完" |
| 发出去 | 让同学用手机打开你的地址 | 公网地址可访问；Cloudflare Access 门禁生效；未授权访问返回统一失败文案 |

──────────────────────────────────

## 7. 已知局限（写进交付物，不藏）

| # | 局限 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图版复核覆盖率低 | 已复核 619 / 3,162 = 19.6%（待复核 2,516、其他 27）。判定"已复核"一律读 review_status 字段，永远不看日期 |
| 2 | 116 篇无页标记 | md_pages = 0，页码/图号定位对这几篇不可用 |
| 3 | 26 篇文献无图版 | 图版覆盖 174 / 200 篇 |
| 4 | 四维标签的"代码"是族系代号 | 5 个码位下藏着 54 个不同名称 → 图谱一律按名称建节点，代码只作参考字段 |
| 5 | CF Access 仍是 *@* | 任意邮箱都能进门；收紧需组员邮箱清单（待用户提供） |
| 6 | 公开版不含源数据 | 原始大文件走独立数据包（1,963.7 MB）分发，不进仓库 |
| 7 | 18 个单遗址 WGS84 坐标未落实 | 公开检索查不到，只能人工抄录；未定位的留空并写明原因，不推测填充 |
| 8 | LIT-000082 原文通道取不到 | GET /api/raw/LIT-000082/markdown 与 /pdf 均返回 404（该篇 md_path 文件名过长，路径解析不到）。实测 200 篇中 199 篇可取原文，这 1 篇的详情页图版仍可看（8 张） |

──────────────────────────────────

## 8. 尚待输入（阻塞项，非本组能自行决定）

| # | 缺什么 | 卡住什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师最新版受控词表 | 标签规范化（cnSchema 方向）无法落地 |
| 2 | 组员邮箱清单 | CF Access 收紧成真白名单 |
| 3 | 18 个单遗址 WGS84 坐标 | 地图点位 |
| 4 | 正式任务书（下星期到） | 交付清单最终核对 |

──────────────────────────────────

## 9. 下一步

| 优先 | 事项 | 文档 |
| --- | --- | --- |
| ~~P0~~ ✅ 已做完 | 检索增强 E1：应用层分词 + 领域词典 + 四档模式 + 管理员可视化词典编辑器 + 新词发现实验室 | 良渚文献目录站_检索增强方案_20261031.md §4.8 |
| P1 | 页面重组 F1 收尾（去详情页、总览收敛） | 良渚文献目录站_后续功能设计报告_20261028.md §6 |
| P2 | 样本配置器 E3 | 同上 |
| P3 | ④b AI 问答（带引用）—— 等 E1 落地稳定后再单独出方案 | 待出 |

──────────────────────────────────

⚠ 本说明的口径纪律：文中所有数量均为 2026-10-31 本机实测。 库变了就重测并更新本表，不写"约""左右"，也不引用历史文档里的旧数。

──────────────────────────────────

## 10. 本文档的自检结果（2026-10-31，对运行中的服务实测）

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| R-01 total == 200 | ✅ 通过 |
| R-04 五个检索词命中数 == 库直查 | ✅ 5/5 通过 |
| R-06 命中片段含原词（「保护」「兽面」「玉琮」各 30 条） | ✅ 90/90 条含原词 |
| R-07 检索耗时（HTTP 全程，3 次取中位） | ✅ 两字词 34–47 ms；「遗址群」95 ms；「良渚文化」141 ms |
| R-11 图版取图 GET /media/img/IMG-LIT-000001-009.png | ✅ 200 / 1,193,110 字节 / image/png |
| R-13 markdown 与 pdf | ✅ 200；chars=23015；pdf 200 / application-pdf / 5,185,974 字节 |
| R-16 XML 导出 | ✅ 200 / 3,883,636 字节 |
| LIT-000082 原文通道 | ⚠ 404（已列入 §7 局限 8） |

### 10.1 E1 实施后的追加自检（2026-10-31）

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| R-08 同义扩展净增益（良渚文化/良渚古城/遗址群） | ✅ +9 / +52 / +72 篇真扩展，假阳性 0 篇 |
| R-18 四档 mode 各自命中数 | ✅ exact 52 / word 27 / syn 27 / both 52（查询「兽面」） |
| R-18 命中层级徽标 | ✅ 子串命中 / 词级命中 / 同义命中 三种都能出（浏览器实测） |
| R-18 计数口径 | ✅ 共 129 篇（子串 77 · 词级 77 · 同义 129）（查询「良渚古城」） |
| R-19 词典可视化编辑 | ✅ 浏览器实测：添加词条 → 保存 → 状态转红 → 重建（7.36 s）→ 候选发现 → 采纳 → 恢复默认 |
| R-19 非管理员看不见入口 | ✅ 整张卡不渲染 |
| R-19 手工构造管理请求 | ✅ 接口层 require_admin → 403 |
| R-20 stale 提示 | ✅ 保存后立刻转红「词典已改、索引待重建」，重建后转正常 |
| 词级索引规模 | ✅ 201 行 / 1,835,789 token / 15.57 MB / 重建 6.1–7.4 s |
| 判据总数 | ✅ test_segment 31/31 + test_all --api 165/165 + favsearch 64/64 + rawtext 30/30 |

复跑方式：判据已固化进 01-程序/tests/，与 test_all.py --api 一并跑。 判据必须等于实测真值，不写"不为空"。